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Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), 54. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio broj 03/18) te čl. 33. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio broj 03/18), a po razmatranju Polugodišnjeg izvješća rada Općinskog načelnika KLASA: 022-01/18-10/03, URBROJ:2105/04-02/01-18-1 od 01. kolovoza 2018. godine, Općinsko vijeće Općine Brtonigla – Verteneglio, na svojoj 11. sjednici održanoj dana 18.09.2018. godine, donosi sljedeći
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I.
Općinsko vijeće Općine Brtonigla – Verteneglio prihvaća Polugodišnji Izvještaj Općinskog načelnika Općine Brtonigla - Verteneglio za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine (KLASA: 022-01/18-10/03, URBROJ:2105/04-02/01-18-1 od 01. kolovoza 2018. godine), koji čini sastavni dio ovog Zaključka.


II.

	Ovaj Zaključak stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Općine Brtonigla - Verteneglio.


KLASA: 022-01/18-10/03
URBROJ:2105/04-01-18-2 
Brtonigla - Verteneglio, 18.09.2018. godine
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KLASA: 022-01/18-10/03
URBROJ:2105/04-02/01-18-1 
01. kolovoza 2018. godine

Na temelju članka 54. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio broj 03/18), Općinski načelnik Općine Brtonigla - Verteneglio donosi 





Polugodišnje izvješće rada
Općinskog načelnika




za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine
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Uvod Općinskog načelnika 



	Poštovani vijećnici Općine Brtonigla - Verteneglio,

U izvještajnom razdoblju, odnosno tijekom prvih šest mjeseci 2018. godine, obavljeni su izvršni poslovi iz samoupravnog djelokruga općine koji su zakonom povjereni općinskom načelniku, kao što su upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine Brtonigla - Verteneglio kao i prihodima i rashodima Općine, usmjerenje djelovanja Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadziranje njihovog rada, te izvršavanje drugih poslova u skladu sa Zakonom, Statutom Općine i aktima Vijeća. Provedba navedenih zadaća ostvarena je i na brojnim sastancima i konzultacijama, radnim dogovorima, kroz djelovanje radnih tijela, kroz aktivnosti načelnika, zamjenika načelnika kao i kroz rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla - Verteneglio. Konzultacije su također održane i sa članovima vijeća mjesnih odbora na području Općine Brtonigla - Verteneglio. 
Sve aktivnosti koje su realizirane tijekom prve polovice 2018. godine po pitanju infrastrukture i uređenja okoliša, bitne su za Općinu Brtonigla - Verteneglio. Nastojimo novcem koji je na raspolaganju našoj jedinici lokalne samouprave napraviti iskorak u uređenju, komunalnoj opremljenosti i društvenom i socijalnom standardu. Ulaže se u infrastrukturu i uređenju okoliša, jer su to stavke koje su jako bitne za Općinu i za razvoj njene turističke ponude. Investicije se realiziraju sukladno financijskim mogućnostima, a veliki se trud ulaže oko pronalaženja vanjskih financiranja.
Posebno želim istaknuti kako je od početka studenog 2017. do kraja ožujka 2018. godine Institut za javne financije analizirao i ocijenio transparentnost (otvorenost) lokalnih proračuna u istraživanju kojim su obuhvaćene sve županije, gradovi i općine, odnosno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj i da je Općina Brtonigla - Verteneglio u navedenom istraživanju, ponovno, drugu godinu zaredom, ocijenjena najvišom mogućom ocjenom, čistom peticom, dok prosječna ocjena za općine u Hrvatskoj iznosi tek 3,3.  Radi se o vrlo važnom priznanju, kojim se dokazala visoka razina transparentnosti ove jedinice lokalne samouprave, koja je postignuta konstantnim trudom i zalaganjem općinske uprave.

[image: ]

Područja djelovanja realiziranih aktivnosti tijekom razdoblja siječanj - lipanj 2018. god. odnose se na:
1. Gospodarstvo i turizam;
2. Odgoj, obrazovanje i zdravstvo;
3. Kulturu, zabavu i sport;
4. Komunalne djelatnosti;
5. Upravu i samoupravu. 


  								     Općinski načelnik
       Paolo Klarić, dipl. oec. v.r.


1. Gospodarstvo, poljoprivreda i turizam  

[bookmark: _Hlk520895958][bookmark: _Hlk503790783]Tijekom prvih šest mjeseci 2018. godine, u području prostornog planiranja, napravljeno je sljedeće:
- na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Brtonigla – Verteneglio, dana 09. veljače 2018. godine, doneseni su sljedeći akti:
· Odluka o izmjeni i dopune Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Fiorinj (UPU 4) i prijedlog Pročišćenog teksta Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Fiorinj (UPU 4) i 
· Zaključak za pokretanje postupka izrade analize za Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Brtonigla.

Ostala Pprostorno-planska dokumentacija koja je u izradi:
- Urbanistički plan uređenja naselja Brtonigla (UPU 1), za kojeg je 14. srpnja objavljeno Izvješće o javnoj raspravi, koja je održana u razdoblju od 14. svibnja do 14. lipnja 2018. godine;
- Urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja Kovri, za kojeg je 22. ožujka objavljeno Izvješće o javnoj raspravi, koja je održana u razdoblju od 25. siječnja do 24. veljače 2018. godine;
- Urbanistički plan uređenja naselja Fiorini (UPU 4), za kojeg je 19. veljače 2018. godine donesena naprijed navedena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Fiorinj (UPU 4).

[image: Image result for program ruralnog razvoja rh]Strateški plan razvoja turizma. Postojeći dokument kojim se definira turistički razvoj Općine Brtonigla – Verteneglio su Strateške smjernice i Akcijski plan razvoja turizma Općine Brtonigla, izrađen 2010. godine od strane Instituta za turizam iz Zagreba. Kako je turizam jedan od glavnih pokretača razvoja Općine Brtonigla - Verteneglio, konstatirana je potreba za izradom novog dokumenta kojim će se operacionalizirati strateška opredjeljenja za razvoj turizma na području Općine i definirati katalog mjera i projekata kojima će općinska uprava aktivno poticati razvoj ovog gospodarskog sektora. 
[image: C:\Users\Brtonigla\Pictures\New Picture.bmp]Kako su tijekom 2017. godine, iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Općini Brtonigla - Verteneglio isplaćena sredstva za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brtonigla - Verteneglio, otvorila se mogućnost ponovne prijave na isti fond za dodjelu 100%tne potpore, odnosno za realizaciju navedenog strateškog plana, te je poslana prijava na natječaj za Podmjeru 7.1. Programa ruralnog razvoja RH »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« - provedba tipa operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«. Dana 18. travnja 2018. godine, zaprimljena je Odluka o prihvatljivosti za navedeno ulaganje, te je sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju potpisan Ugovor o financiranju operacije, kojim se Općini odobrava najviši iznos potpore u iznosu od 119.375,00 kuna (100%tno financiranje). 

[bookmark: _Hlk520965256][image: ]Početkom studenog 2017. godine počeli su radovi na rekonstrukciji prometnice i kružnih raskrižja u Karigadoru, zbog čega je zatvoren za sav promet dio državne ceste DC75 kroz Karigador u dužini od 1,5 km. Radove je izvodila tvrtka CESTA d.o.o. iz Pule. Općinsko vijeće Općine Brtonigla – Verteneglio donijelo je Odluku o prihvaćanju investicije – sufinanciranja radova na rekonstrukciji državne ceste D75  dionica kroz Karigador, duljine 1,5 km, investitora Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb,  zbog iznimne gospodarske važnosti za Općinu, budući da je dio državne ceste D75 bio u jako lošem stanju i da je bila nužna rekonstrukcija. Ukupna vrijednost radova iznosila je 10.068.138,74 kn (bez PDV-a), a obveze Općine Brtonigla - Verteneglio u investiciji bile su sljedeće:
- u ime Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb sudjelovati u rješavanju imovinsko – pravnih odnosa s vlasnicima nekretnina koje su u obuhvatu projekta;
- sufinanciranje dijela radova na rekonstrukciji državne ceste D75 u dionici kroz Karigador (L=1,5 km) koji se odnosi na radove na javnoj rasvjeti ravnog dijela prometnice, u vrijednosti od 259.824,15 kn (bez PDV-a);
- preuzimanje na održavanje cjelokupne izgrađene javne rasvjete na predmetnoj dionici nakon tehničkog pregleda.

[bookmark: _Hlk520965569][image: ]Prijava prometnice unutar zone Štrpe za sufinanciranje iz EU programa. Projekt izgradnje prometnice unutar Poduzetničke zone Štrpe sa pratećom infrastrukturom (1. faza) prijavljen je na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona“, koji je objavljen u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Izrađeni su svi potrebni projekti, izrađena je investicijska studija te je ishođena građevinska dozvola. Sveukupan iznos projekta bez PDV-a je 2.444.436,10 kn, a očekivani intenzitet potpore je 55% (1.344.439,86 kn).

Tijekom mjeseca siječnja, Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio donijelo je sljedeće akte u svezi gospodarenja otpadom: 
- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Brtonigla,
- Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Brtonigla - Verteneglio te,
- Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu 6. MAJ-a d.o.o. na području Općine.
Navedenim se aktima, za kojih je proveden postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, utvrđuju kriteriji i način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog komunalnog otpada te krupnog  (glomaznog) otpada na području Općine Brtonigla - Verteneglio. Nadalje, aktima se također utvrđuju mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Brtonigla - Verteneglio.

[image: http://www.voda.hr/sites/default/files/projekti/2014/eu_fondovi.jpg]Općina Brtonigla - Verteneglio pridružila se projektu Poboljšanja sustava odvodnje otpadnih voda u aglomeraciji Novigrad. Projekt je spreman te je dobivena potvrda kako će se isti sufinancirati sredstvima strukturnih fondova EU, u svrhu zaštite vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe i integriranih sustava upravljanja otpadnim vodama u Istri, odnosno za sufinanciranje iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.- - 2020.“. Za pročišćavanje otpadnih voda sa područja aglomeracije Novigrad odabrana je membranska tehnologija. U ovom projektu je kao krajnji korisnik definiran isporučitelj vodnih usluga 6. Maj odvodnja d.o.o. Umag. Opravdani investicijski troškovi u iznosu od 141.331.005 HRK bez PDV-a, koliko je ukupna vrijednost projekta financirat će se sredstvima iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.- - 2020.“ u iznosu od 100.285.136,00 HRK, nacionalnim sredstvima (1/3 Ministarstvo poljoprivrede, 1/3 Hrvatske vode te 1/3 proračun lokalne samouprave Brtonigla i Novigrad prema udjelu u investiciji) u iznosu od 41.045.869 HRK, a od toga  2.585.494,00 HRK Općina Brtonigla - Verteneglio i 11.096.462,00 HRK Grad Novigrad.

Dana 21. svibnja 2018. godine poslana je prijava na Javni poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za iskaz interesa za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Analizom postojećih spremnika na terenu te analizom korisnika i potreba, u sklopu prijave su navedene vrste i zapremnine potrebnih spremnika, a količine su određene metodologijom izračuna potrebnog volumena spremnika definiranom Javnim pozivom, a sve u suradnji sa komunalnim poduzećem 6. maj i na temelju podataka o prikupljenom otpadu na našem području tijekom 2016. godine. Nabavkom navedene količine i vrste spremnika doprinijeti će se ispunjenju ciljeva Plana gospodarenja otpadom Općine Brtonigla-Verteneglio. Iznos nabave biti će poznat tek nakon provedbe postupka zajedničke javne nabave za sve prijavitelje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a Općina će nabavu spremnika sufinancirati u visini od 15%, dok će bespovratna sredstva biti 85% cjelokupnog iznosa nabave.

[image: C:\Users\Tea Poslovni\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Sirokopojasni Internet.jpg]Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture. Grad Buje-Buie i Općina Brtonigla-Verteneglio pokrenuli su projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Buje i Općini Brtonigla“. Projekt pripada u područje infrastrukturnih projekata odnosno izgradnje infrastrukture u sektoru telekomunikacija. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA (engl. Next Generation Access – NGA) širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim (više od 100 Mbit/s) širokopojasnim pristupom, čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Nacrt Plana razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u Gradu Buje i Općini Brtonigla prošao je preliminarnu provjeru HAKOM-a i bio je na 2 javne rasprave, a obuhvaća „bijele adrese“ (bijela NGA područja), odnosno adrese za koje se smatra da ne postoji komercijalni interes i za koje se mogu zatražiti nepovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupni broj takvih adresa na području Općine Brtonigla – Verteneglio iznosi 777. Tijekom druge javne rasprave, tvrtka RUNE-ADRIA telekomunikacijska infrastruktura d.o.o., Tumpići 16, Veprinac, iskazala je komercijalni interes za gradnju širokopojasne mreže na projektnom području, za 990 od sveukupno 1085 adresa (91,24%). Nacrt Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”, na kojemu bi se prijavio predmetni projekt, trenutno je na javnoj raspravi.

Prikupljanje podataka iz agrometeoroloških stanica pomoću kojih Poljoprivredna savjetodavna služba priprema upute za intervencije u vinogradima i maslinicima. Redovno se objavljuju obavijesti za vinogradare i za maslinare na svim oglasnim pločama i na web stranicama, kako bi na vrijeme tretirali svoje nasade i zaštitili ih od štetnih uzročnika bolesti. 

Nastavlja se sa Programom rješavanja stambenih pitanja po povoljnijim uvjetima. Za 6 se korisnika kontinuirano provodi sufinanciranje kamata za kredite kojima su riješena njihova stambena pitanja.

Sufinanciranje kamatnih stopa u iznosu od 2% za kreditiranje poduzetnika i obrtnika: u prvoj polovici 2018. godine programom su obuhvaćena 2 korisnika.

Općinsko vijeće Općine Brtonigla – Verteneglio,  na svojoj  9. sjednici održanoj  08. lipnja 2018. godine, donijelo je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Brtonigla – Verteneglio. Isti će se Program primijeniti od dana izdavanja mišljenja Istarske Županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede. Zbog kratkog roka za prikupljanje i obradu podataka te za izradu i donošenje samog Programa, a kako se ne bi vršile pogreške u određivanju oblika raspolaganja, Programom nije predviđena prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta. Pojedini zakupnik može maksimalno dobiti u zakup do 30 ha zemljišta. Od 17. svibnja do 01. lipnja 2018. godine, prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Brtonigla – Verteneglio, s popratnom dokumentacijom, izložen je javnom uvidu u Vijećnici u sjedištu Općine. Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa objavljena je dana 17. svibnja 2018. godine. Na izloženi prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem nije podnesen ni jedan prigovor. Programom  su određene sljedeće površine za raspolaganje: za povrat - 54,2745 ha; za zakup - 489,0036 ha; za ostale namjene - 6,9676 ha.

[image: ][image: http://www.brtonigla-verteneglio.hr/media/k2/items/cache/100d07a0fc97eb3f4862be519eeaa9e7_XL.jpg]Općina Brtonigla - Verteneglio član je Lokalne akcijske grupe (LAG) „Sjeverna Istra“ i Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (LAGUR) „Pinna nobilis“, u sklopu kojih se provode razne aktivnosti u području ruralnog razvoja i razvoja ribarstva, uslijed kojih građani Općine Brtonigla - Verteneglio mogu unaprijediti vlastita gospodarstva. Tako je, na primjer, dana 08.03.2018. godine LAG „Sjeverna Istra“ raspisao natječaj za tip operacije 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” u vidu potpore kojom se potiče opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava, operacijom pružanja pomoć malim potencijalno održivim farmama koje su orijentirane na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište, ali kojima nedostaju glavni resursi. Putem takvih se natječaja želi pomoći gospodarstvima u prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju da postanu gospodarski održivi, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru. Raspoloživa sredstva iznosila su 558.390,00 HRK. Plana provedbe LAG-natječaja u 2018. godini odvija se u okviru podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a sufinancirana je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

[bookmark: _Hlk520457803]Provedeni javni pozivi / natječaji za financiranje javnih potreba na području Općine Brtonigla - Verteneglio u 2018. godini:
- Putem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu financiraju se projekti 3 udruga (Udruga slijepih istarske županije, Društvo distrofičara Istre – Pula, „Boletus“ društvo gljivara Bujštine), u sveukupnom iznosu od 19.000,00 kuna;
- Putem provedenog Javnog natječaja za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu, sredstva su dodijeljena Zajednicama Talijana koje imaju sjedište na području Općine (2), u sveukupnom iznosu od 143.000,00 kuna;
kako slijedi:
- Putem provedenog Javnog poziva za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu, sredstva su dodijeljena Nogometnom klubu „Brtonigla – Nova vas“ u iznosu od 230.000,00 kuna.

Osim putem navedenih javnih poziva, potpore su dodijeljene i kako slijedi:
- Udruzi „Sigurna kuće Istre“ sa sjedištem u Puli, kao jedina organizacija civilnog društva koja djeluje i operativno je sposobna za pružanje pomoći najugroženijim skupinama društva na području Istarske županije, izravno su dodijeljena financijska sredstava u iznosu od 3.000,00 kn, radi realizacije programa „Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja – SIGURNA KUĆA ISTRA“ u 2017. godini,
- Lovačkom društvu „Lepus“ sa sjedištem u Brtonigli– Verteneglio, kao jedina udruga koja je na području Općine registrirana i operativno sposobna za rad odnosno obavljanje djelatnosti iz Zakona o lovstvu – dodijeljeno izravno financiranje  iz Proračuna, u iznosu od 15.000,00 kuna, radi realizacije projekta „Dovršetak Lovačke kuće“.  

Na 9. sjednici Općinskog vijeća Općine Brtonigla – Verteneglio, održanoj dana 08. lipnja 2018. godine, donesena je Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja zgrada u centru naselja Brtonigla – Verteneglio, kojom su propisani uvjeti, načini i kriteriji prema kojima će Općina Brtonigla – Verteneglio i Turistička zajednica Općine Brtonigla nepovratnim sredstvima sufinancirati obnove pročelja zgrada u centru naselja Brtonigla – Verteneglio radi poticanja uređenja centra naselja Brtonigla – Verteneglio.
[image: ]Sufinanciranje obnove pročelja zgrada u određenom dijelu naselja je u vrijednosti do 50% opravdanih troškova ulaganja koji se odnose na nabavu opreme i troškove izvođenja radova obnove, a najviše do iznosa od 20.000,00 kn. Općina i Turistička zajednica dodjeljuju sufinanciranje svaki u pola dijela, a najviše u pojedinom iznosu od 10.000,00 kn svaki. Obuhvat zgrada u centru naselja Brtonigla – Verteneglio za koje je moguće zatražiti sufinanciranje, određen je skicom obuhvata koji čini sastavni dio Odluke. Sufinanciranje izvodi se sukladno osiguranim proračunskim sredstvima Općine za 2018. godinu te Financijskim planom Turističke zajednice za 2018. godinu, dok se raspoloživi namjenski iznos ne iskoristi u cijelosti. 

[image: D:\SLIKE\2012\Muzej (stari mlin) 27.07.2012\1.jpg]Centar istarskih okusa i vinske tradicije. Očekuje se kako će se realizacijom ovog projekta povećati prepoznatljivost Istre i Brtonigle te proizvoda sa istarskog područja, s posebnim naglaskom na visokokvalitetnim kulinarskim specijalitetima i nagrađenim vinima. Realizacijom projekta, znatno će se unaprijediti turistička kvaliteta i sadržaj turističkog proizvoda, razviti će se turistička infrastruktura i pridonijeti će se očuvanju turističke resursne osnove. Poticati će se rast turističke potrošnje kroz prodaju lokalnih i autohtonih proizvoda, povećati će se zadovoljstvo gostiju putem raznolike ponude proizvoda i evenata.
Smještena u povijesnoj jezgri naselja Brtonigla, kamena građevina nekadašnjeg mlina je iz vlastitih sredstava i uz vanjska sufinanciranja sanirana i adaptirana te se planiraju završne aktivnosti kako bi se u zgradi mogao smjestiti Centar istarskih okusa i vinske tradicije. Projekt se poziva na Master Plana turizma Istarske županije za razdoblje 2015. – 2025.: 4.3.4.8 MJERA 8- Centar istarskih okusa.
Sveukupni procijenjeni iznos potrebnih sredstava s PDV-om: 3.318.664,98 kuna. U Proračunu Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu planirano: 350.000,00 kuna.
Ugovorena je usluga izrade programske studije, koncepta i idejnog rješenja za uređenje interijera samog centra (Urbanex d.o.o. iz Zagreba, 150.000,00 kn sa PDV-om), a dokumentacija će biti gotova 16.08.2018. godine. 
Projekt se planira prijaviti na Javni poziv Ministarstva turizma RH za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini (planirano raspisivanje poziva: sredinom mjeseca kolovoza 2018. godine).

2. Odgoj, obrazovanje i zdravstvo

[image: C:\Users\Tea Poslovni\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\VRTIC.JPG]
Općina Brtonigla - Verteneglio ulaže puno truda i sredstava u predškolski odgoj i u osnovnoškolsko obrazovanje: osiguravaju se sredstva za financiranje rada vrtića i za pokrivanje 75% ekonomske cijene svakog djeteta, roditeljima novorođene djece dodjeljuju se pomoći u visini od čak 5.000 kuna zbog interesa Općine da mlade obitelji ostanu na brtoniškom području i da svoju djecu upišu u predškolskim i školskim institucijama koje se ovdje nalaze; otvoreno je jasličko odjeljenje Dječjeg vrtića Kalimero kako bi se obiteljima Brtonigle omogućilo da svoju djecu upišu na području njihovog mjesta stanovanja i kako bi se racionalizirali njihovi troškovi te je u sklopu istog odjeljenja nedavno otvorena i druga jaslička grupa; Talijanska odjeljenja predškolskih i školskih institucija na našem području omogućuju zastupanje Talijanske manjine. Također se konstantno podržava suradnja sa hrvatskom i talijanskom osnovnom školom.

Za produženi boravak od 01.01. do 30.06.2018. godine sveukupno je školskim odjeljenjima na području Općine uplaćeno 37.484,65 kuna.

Dječji vrtić Kalimero u pedagoškoj godini 2017./2018. radi u sljedećim odgojnim skupinama:
- Mlađa jaslička skupina (dvojezična) ''PILIĆI'' - ''PULCINI'',
[image: Slikovni rezultat za college scholarships]- Starija jaslička skupina (dvojezična) ''LAVIĆI ''- ''LEONCINI'',
- Mješovita vrtička skupina na hrvatskom jeziku i pismu ''CIPELIĆI'',
- Mješovita vrtička skupina na talijanskom jeziku i pismu ''FOLLETTI''. 

Dodijeljene su stipendije studentima – Za akademsku su godinu 2017./2018. provedena su 2 javna natječaja te je dodijeljeno sveukupno 8 stipendija. Ukupna mjesečna vrijednost stipendije je 4800,00 kn. Općinsko vijeće je posebnom odlukom izravno dodijelio 1 stipendiju u vrijednosti od 900,00 kn mjesečno studenci koja dovršava studiji, a koja nije ispunjavala natječajne uvjete. 

Pravo na pomoć za umirovljenike bez primanja odnosno sa niskim primanjima sukladno Odluci o  ostvarivanju prava na pomoć za umirovljenike u 2018. godini (Službene novine Općine Brtonigla br. 20/2017),  ostvarilo je 30 umirovljenika sa mjesečnim primanjem mirovine ili invalidske mirovine do 1.400,00 kn bez drugih primanja od samostalnog rada, rente ili inozemne mirovine odnosno ostalih prihoda (osim naknade po Zakonu od socijalne skrbi), koji su hrvatski državljani te koji imaju prebivalište na području Općine Brtonigla – Verteneglio. Pojedini godišnji iznos pomoći iznosi  1.200,00 kn (ukupno isplaćeno 36.000,00 kn).

Podupire se rad Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu. Među aktivnostima koje se provode po Socijalnom programu za 2018. godinu Odluci o socijalnoj skrbi, u izvještajnom se razdoblju izdvajaju sljedeće pomoći: 
- pomoć za podmirenje troškova električne energije odobreno je za 7 korisnika, kojima će se isplatiti određena akontacija za mjesec siječanj, travanj, srpanj i studeni u 2018. godini, uz predočenje pojedinog računa. 
- 1 korisniku odobreno je  pravo na pomoć u naravi i to kupnjom 1 polubijelog kruha i 1 l mlijeka u trgovini „BRIONKA – TRGOVINA d.o.o. Pula“ u Brtonigli - Verteneglio, svakog drugog dana u mjesecu, najviše do mjesečne vrijednosti od 200,00 kn, do 31. prosinca 2018. godine. 
- 1 korisniku odobrena je  pomoć za podmirenje dugovanja električne energije u ovršnom postupku u ukupnom iznosu od 3.296,97 kn.
- dodijeljeno je 6 jednokratnih novčanih pomoći za 6 korisnika zbog njihove teške zadrastvene i/ili financijske situacije. 
-14 je korisnika ostvarilo pravo na pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga te su sukladno tome oslobođeni od plaćanja komunalne naknade za 2018. godinu. 
· 1 korisnik je ostvario  pravo na pomoć za podmirenje troškova mjesečne najamnine za općinski stan (kuću) 

Na temelju Socijalnog programa za 2018.godinu te Odluke o obilježavanju Međunarodnog dana žena u 2018. godini, članice Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu, u razdoblju od  07.ožujka do 08.ožujka 2018. godine, posjetile su 56 žena sa područja Općine Brtonigla - Verteneglio koje su navršile 80 godina života i više, a tom prilikom su im i darovale prigodni paket sa čestitkom u vrijednosti od 65,00 kuna (spavačicu i cvijet).
[image: http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/c1/13/3d/c1133dbb4ae42515488b8b5ee2ffae5b.jpg]
U izvještajnom razdoblju dodijeljene su 9 pomoći za novorođenčad, u pojedinačnom iznosu od 5.000,00 kuna.

[image: ]Izrađena je projektna dokumentacija za dogradnju i djelomičnu adaptaciju zgrade dječjeg vrtića i škole u Brtonigli, riješeni su imovinski-pravni odnosi nad zemljištem na kojem će se vršiti dogradnja te je ishodovana građevinska dozvola. Za navedeni je projekt također izrađena studija izvodljivosti te je tijekom 2017. godine prijavljen na EU Fond za ruralni razvoj, pod mjera 7.4. „Ulaganja u uspostavu, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Projekt je zadovoljio sve uvjete natječaja ali  zbog visokog indeksa razvijenosti nije dodijeljeno sufinanciranje iz PRR-a. Za projekt će se ponovno poslati prijava na natječaj iz PRR-a tijekom mjeseca kolovoza 2018. godine. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 7.618.850,00 kuna (sa PDV-om), a očekivani intenzitet potpore iz navedenog fonda je 80%. 
[image: Obavijest o besplatnom mjerenju krvnog tlaka i šećera u krvi u siječnju]
U prvoj polovici 2018. godine, u više je navrata u prostoriji ambulante Dr. Prekali u Brtonigli, patronažna služba vršila besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi za sve zainteresirane građane Općine Brtonigla - Verteneglio, za što je Općina pokrila troškove potrošnog materijala.

Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu Općine Brtonigla – Verteneglio je od 27. travnja do 28. travnja 2018. godine u prostorijama Ambulante obiteljske medicine u Brtonigli održalo Preventivnu akciju na temu „Bolesti mišića i zglobova u djece i odraslih“. 27. travnja 2018. godine održana su predavanja „Bolesti mišića u djece i odraslih - Mišićna distrofija“ i “Bolovi u zglobovima u dječjoj dobi“, na kojima je bilo prisutno ukupno 20 sudionika. Tijekom predavanja su također prezentirana 2 UZV uređaja, od strane prisutnih predstavnika firme Philips.
Tijekom oba dva dana odrađeni su UZV pregledi koljena u djece i odraslih te color dopler karotidnih arterija. Ukupno je obavljeno 96 pregleda, nakon čega su od strane doktora izdane upute za daljnju obradu svim pacijentima kojima je dijagnosticirani upalni procesi, artroze, frakture, ciste ili druge promjene.


3. Kultura, zabava i sport 

[image: C:\Users\Tea Poslovni\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\DSC08482.jpg]
Realizacijom Arheološkog parka Santi Quaranta planiraju se valorizirati i zaštititi resursi teritorija Općine Brtonigla - Verteneglio koji su od posebnog kulturnog značaja za cijelu regiju. Projektom su obuhvaćena arheološka nalazišta koja su dokumentirana, zaštićena i registrirana od strane Ministarstva kulture RH. U cilju osposobljavanja za turističko-izletničke i edukativno-istraživačke posjete, kaštel i pećina Sv. Jurja će se prostorno valorizirali i osmislili kao zaseban arheološki park: Arheološki park Santi Quaranta. 
[image: C:\Users\Brtonigla\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\P6050042.jpg]

Podupire se rad Predtakmičara N.K. Brtonigla-Nova Vas. 

[image: ]
Restaurirani drveni kip Blažene Djevice Marije s djetetom od mletačkog porijekla (XV. Stoljeće), a koji se nalazio u Crkvi Gospe Nogaredske na groblju u Brtonigli, trenutno se čuva pri Porečkoj biskupiji. Budući da crkve sa brtoniškog područja ne ispunjavaju propisane uvijete za očuvanje takve vrste umjetnine, cilj je glavnu crkvu u centru naselja Brtonigla, Crkvu Sv. Zenona, pripremiti za prihvat i za adekvatno očuvanje kipa. Time bi se omogućilo da se kip Blažene Djevice Marije s djetetom vrati u Brtoniglu i da se na što bolji način prezentira posjetiteljima. Za realizaciju projekta dobivena je suglasnost Župe Brtonigla, a partneri projekta su Zajednica Talijana Brtonigla i Udruga INAC-CIA koja ima sjedište u Brtonigli. Tijekom 2017. godine projekt je prijavljen na Program Regije Veneto za dodjelu sufinanciranja po regionalnom zakonu Regije Veneto br. 15/1994 - „Progetti per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia“ (Legge regionale 7 aprile 1994, n.15).
[image: Image result for Prvi svjetski rat na Jadranu brtonigla – izložba Sergio Gobo]
Prvi svjetski rat na Jadranu, jedinstvena izložba o ratnim zbivanjima u Brtonigli. Svečano otvorenje izložbe održano je dana 29. rujna 2017. godine u zgradi TZ-a u Brtonigli. Putem 180 panoa i brojnih originalnih predmeta iz tog razdoblja, prikazana su ratna zbivanja na Jadranu za vrijeme Prvog svjetskog rata. U stalnom postavu u Gallerionu prikazuje se  nastanak i razvoj Austrougarske mornarice do Prvog rata, dok su u Brtonigli sa 180 fotopanoa i brojnim originalnim predmetima prvi put u povijesti prikazana ratna zbivanja na Jadranu. Navedeni će postav obogatiti ponudu Brtonigle tijekom cijele 2018. Godine. 


KIPAR. Po prvi puta ove je godine organizirana i održana Kiparska škola Aleksandra Rukavine, koja je nastala iz potrebe za revitalizacijom Memorijalne galerije i valorizacijom rada Aleksandra Rukavine.
Ljetna kiparska škola održana je u galeriji Aleksandar Rukavina u periodu od 24. do 30. lipnja, a tim su povodom studenti kiparske škole pretvorili svoje ideje u kamen.

Povodom obilježavanja Sv. Zenona, Dana Općine Brtonigla – Verteneglio, dana 12. travnja 2018. godine gospodarskim subjektima sa područja Općine dodijeljena su sljedeća priznanja u obliku plakete:
- Zajednici Talijana Brtonigla-Verteneglio, za pedesetogodišnji doprinos Općini Brtonigla-Verteneglio u podržavanju lokalne Talijanske nacionalne zajednice, za interes koji je pokazan prema svim kulturnim inicijativama koje su imale za cilj održavanje i razvoj talijanske kulture na području Općine Brtonigla-Verteneglio, za očuvanje autohtone talijanske kulture te za unapređenje kulturnog života na općinskom području;
- Linu Visintin, za dugogodišnji rad i za doprinos razvoju poljoprivrede na području Općine Brtonigla-Verteneglio te za sudjelovanje događajima koji imaju za cilj promidžbu poljoprivredne tradicije;
- Poljoprivrednom obrtu Dario Sinožić, za doprinos razvoju poljoprivrede i gospodarstva na području Općine Brtonigla-Verteneglio, za unaprjeđenje sektora maslinarstva te za promicanje općinskog teritorija putem visokokvalitetnih poljoprivrednih proizvoda.
- Stomatološkoj ordinaciji Mr.sc. Vanja Mlinarić, Dr.med.dent., za dugogodišnji rad na području Općine Brtonigla-Verteneglio i za značajan razvoj zdravstva na općinskom području. 

Wine VIP Event, Konferencija vrhunskih vinskih znalaca u Brtonigli, po prvi je puta organizirana 15. i 16. ožujka 2018. godine u Brtonigli. Manifestacija je bila od velike važnosti za hrvatski turizam i gastronomiju, njihovu kvalitetu i ponudu. Ovaj iznimno vrijedan događaj organizirala je agencija Ricerca Mercato u Brtonigli, u prostoru budućeg Centra istarskih okusa, Turističke zajednice i u velikom šatoru na trgu kod Turističke zajednice Brtonigle. Pokrovitelj manifestacije bilo je Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, a organiziran je u suradnji s TZO Brtonigla. Događaj se u prvom redu sastojao od govora i izlaganja vrhunskih govornika i vinskih i ugostiteljskih znalaca, ali i druženja s izlagačima uz degustiranje i uživanje u njihovim proizvodima. 



Organizacija i potpora manifestacijama 

6. Choco & Wine Fest, 17.-18.02.2018.

8. Brtonigla Adventure Trek, u suradnji sa Udrugom Trickeri Pazin, 17.02.2018.

WINE VIP EVENT, Konferencija vrhunskih vinskih znalaca, 15.03.-16.03.

Tradicionalna Fešta Ottava u Fiorinima, 07.04.2018.

Dan općine - Sv. Zenon, 12.04.2018.

Regionalno prvenstvo sommeliera Istre i Kvarnera, 23.04.2018.

Proljetna fritaja, gastronomska manifestacija posvećena šparogama, 29.04.2018.

Dan otvorenih vinskih podruma, 27.05.2018.

Brtonigla pod zvijezdama, ciklus ljetnih večernjih koncerata u samom centru Brtonigle uz ponudu autohtonih specijaliteta i vina, 21.06., 28.06., 05.07., 12.07., 19.07., 26.07., 02.08. i 09.08. 2018.

[bookmark: _Hlk504741993][image: ]
4. Komunalna djelatnost 


U izvještajnom razdoblju, odnosno tijekom prve polovice 2018. godine nastavilo se s ulaganjem u infrastrukturu i uređenjem okoliša u cilju povećanja kvalitete života građana Brtonigle - Verteneglio i uljepšavanja općinskog teritorija u vidu razvoja turističke destinacije. 


[image: ]
[bookmark: _Hlk521044822]Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Brtonigla – Verteneglio. Izvršitelj radova: Dario Šaule iz Grožnjana, vlasnik obrta za građevinsku mehanizaciju „ISKOP“. Vrijednost investicije u iznosu od 69.000,00 kn bez PDV-a.[image: ]



Izvedba asfalterskih radova u naselju Fiorini - asfaltiranje mjesne ulice. Izvršitelj radova: CESTA d.o.o. Pula. Vrijednost investicije: 104.200,00 kuna bez PDV-a, odnosno 130.250,00 kuna s PDV-om.
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Nabava i montaža prometnih znakova „STOP“ na području Općine Brtonigla – Verteneglio. Izvršitelj usluge: „Gelax d.o.o.“ iz Buja. Znakovi su postavljeni prema uputama iz Obavijesti zaprimljene od Županijske uprave za ceste. Vrijednost investicije: 14.310,00 bez PDV-a.


Izrada pristupne rampe na buduću cestu novog građevinskog područja u naselju Nova Vas označenu kao k.č.br. 164/1 k.o. Nova Vas. Izvršitelj radova: „ TON GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA“ vl. Vižintin Igor, iz Oprtlja. Vrijednost investiicje: 7.200,00 bez PDV-a.


[image: ]
[image: ]Obnova horizontalne signalizacije u novome djelu naselja Karigador. Izvršitelj radova: „LIČILAC d.o.o.“ iz Pule. Vrijednost investicije: 12.036,24 kn.





Nabava i dobava riječnog pijeska (0-1 mm) za uređenje terena za odbojku na pijesku i dječjeg pješčanika na plaži u naselju Karigador . Nabava izvršena putem „LAPICOR“ d.o.o. iz Koprivnice. Vrijednost nabave: 9.940,00 kn bez PDV-a.



[image: ][image: ]Nabava rasvjetnih stupova i solarne LED javne rasvjete za naselje Nova Vas - Groblje Srbani/Brtonigla i za nogometno igralište NK Brtonigla-Nova Vas. Nabava izvršena putem „URBANA OPREMA“ d.o.o. iz Rijeke. Vrijednost investicije: 24.660,00 kn bez PDV-a.



[image: ]



Sanacija tlakovca u ulici Mlinska, kod zgrade budućeg Centra istarskih okusa, na parceli označenoj kao k.č.br. 940/1 k.o. Brtonigla. Radove izvršio „RUŽIĆ“ j.d.o.o. iz Brtonigle. Vrijednost investicije: 7.607,00 kn bez PDV-a.


[image: ]

Izrada vodovodnog šahta dimenzije 120x120 i izrada-montažo kanalizacijskog okna sa spojem na fekalnu kanalizaciju u Karigadoru, na općinskoj nekretnini koja se nalazi na samoj plaži naselja, za potrebe štanda i agencije koji će tamo vršiti svoju djelatnost. Radove izvršio „G.OBNOVA “d.o.o. iz Umaga. Vrijednost investicije: 14.844,00 bez PDV-a.

[bookmark: _Hlk521046222][image: ]
Akcija čišćenja i uređenja okoliša Clean Up Days 2018. provedena je u suradnji sa komunalnim poduzećem 6.maj d.o.o. iz Umaga. U različitim terminima po naseljima Općine Brtonigla - Verteneglio postavljeni su kontejneri za prikupljanje otpada. U naselju Brtonigla akcija se odvijala od 04 do 06.05.2018. te je prikupljeno 12 kontejnera glomaznog otpada. U naselju Radini akcija se odvijala od 07 do 09.05.2018. a prikupljena su 3 kontejnera glomaznog otpada. U naselju Nova Vas akcija je bila u terminu od 11. do 13.05.2018. te je prikupljeno 8 kontejnera glomaznog otpada. U naselju Fiorini akcija je trajala od 14. do 16.05.2018. a sakupljena su 4 kontejnera glomaznog otpada. U naselju Karigador akcija je trajala od 18.05.2018. do 19.05.2018. te su sakupljena 4 kontejnera otpada.  


[image: ]U rujnu 2017. godine izvršen je pregled evidentiranih ilegalnih deponija na području Općine Brtonigla. Postoje 3 evidentirane deponije: prva se nalazi blizu naselja Škrinjari gdje je evidentiran komunalni i građevinski otpad u količini od cca. 2000 m3; druga se nalazi blizu naselja Gornji Katunari gdje je evidentirano 100 m3 građevinskog otpada (što je pola manje od 2016. godine, jer je veliki dio saniran); treća se  nalazi u okolici naselja Nova Vas koja je u potpunosti sanirana. Građani se stalno pozivaju na prijavu ilegalnih deponija te je na web stranici Općine Brtonigla - Verteneglio postavljen poseban formular za građane za anonimnu prijavu ilegalnih deponija. 

[image: Zakonske obaveze skrbnika pasa]
Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17), općinama i gradovima je povjereno niz obaveza i odgovornosti po pitanju kršenja zakona, odnosno zanemarivanja ili zlostavljanja životinja. Tako, na primjer, putem čitača mikročipa komunalni redar Općine Brtonigla – Verteneglio, u obilasku općinskog teritorija, provjerava ako su domaće životinje redovno čipirane i ako se vlasnici kućnih životinja drže zakonskih propisa.


Vlastiti Pogon djeluje unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla – Verteneglio i obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:
• Održavanje čistoće,
• Održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta,
• Održavanje groblja,
• Tržnice na malo,
• Održavanje javnih fontana, vodoskoka, česmi i slično,
• Čišćenje morske obale i priobalnog mora,
• Održavanje i uređenje javnih mjesnih plaža,
• Blagdanska dekoracija sjedišta Općine i naselja na području Općine Brtonigla - Verteneglio s isticanjem zastava,
• Organiziranje i reguliranje prometa u mirovanju,
• Održavanje spomenika i spomen obilježja,
• Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, osiguranje radova održavanja i sprječavanja nezakonitog djelovanja na javnim površinama,
• Javno oglašavanje, te održavanje i dopuna postojećih i izrada i ugradnja novih izložaka (panoa),
• Uređenje i održavanje okoliša škola i dječjeg vrtića,
• Održavanje javnih sportskih terena, 
• Označavanje naselja, ulica, obale, trgova i zgrada,
• Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta,
• Saniranje i zatvaranje ilegalnih odlagališta,
• Nabava materijala i opreme za male komunalne poslove po mjesnim odborima, 
• Održavanje bike staza,
• Održavanje okoliša lokaliteta arheoloških i prirodnih znamenitosti,
• Prikupljanje, odvoz i odlaganje krupnog otpada s javnih površina.

Vlastiti pogon je 100 %-tnim udjelom u vlasništvu Općine Brtonigla - Verteneglio.



5. Općinska uprava 


[image: ]
Vijesti o glavnim aktivnostima objavljuju se u mjesečniku “Bujština” te javljanjem na lokalnom radiju Eurostar ponedjeljkom ujutro. 
 
Web stranicom Općine Brtonigla - Verteneglio omogućen je pristup mnogobrojnim informacijama koje se odnose na rad i aktivnosti općinske uprave. 
[image: ]
Nastavlja se međunarodna suradnja sa partnerskim gradovima kao što su Ravenna (IT), Noci (IT), San Dorligo della Valle (IT), Russi (IT), Greve in Chianti (IT), Postojna (SI), San Canzian d'Isonzo (IT) i mnogi drugi.

Nastavlja se podržavati rad Agencije lokalne demokracije i voluntera koji dolaze u Brtoniglu putem programa European Voluntary Service (EVS).

Općini Brtonigla – Verteneglio i ove godine dodijeljena najviša ocjena za transparentnost proračuna.  Institut za javne financije (IJF) iz godine u godinu analizira proračunsku transparentnost hrvatskih županija, gradova i općina te je 2. srpnja 2018. godine objavio rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna lokalnih jedinica svih 576 jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, provedenog od početka studenog 2017. do kraja ožujka 2018. godine. Općina Brtonigla - Verteneglio je u navedenom istraživanju, drugu godinu za redom, ocijenjena najvišom mogućom ocjenom, 5, dok prosječna ocjena za općine u Hrvatskoj iznosi 3,3. Navedeno je postignuće Općine Brtonigla – Verteneglio rezultat kontinuiranog truda i zalaganja općinske uprave, uz konstantnu pažnju da se zadovolje sve obveze koje su propisane Zakonom o proračunu i Zakonom o pravu na pristup informacijama, te preporukama Ministarstva financija. 

Dana 09. veljače 2018. godine, donijet je Statut Općine Brtonigla - Verteneglio i Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio radi usklađivanja tih općih akata sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ broj, br. 123/17), a i zbog usklađenja naziva Općine sa nazivima glavnih naselja iz Zakona o područjima Županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, koji sada glasi: „Općina Brtonigla – Verteneglio“.

Dana 19. i 21. ožujka 2018. godine, u prostorijama Općine Brtonigla – Verteneglio, bio na raspolaganju mobilni šalterski ured Ministarstva unutarnjih poslova RH. Građani su mogli koristiti usluge mobilnog šalterskog ureda radi obavljanja poslova prijavništva, matičnog broja građana, izdavanja osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola i registracije vozila.

GDPR. Općina Brtonigla-Verteneglio u postupku je usklađivanja sa odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), koja je stupila na snagu 25.05.2018. godine. 
Općina Brtonigla-Verteneglio u postupku je usklađenja sa odredbom iz navedene Uredbe, te je do sada učinjeno sljedeće:
- Donesena je Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka, koja je zajedno sa izvješćem dostavljena Agenciji za zaštitu osobnih podataka;
- Na web stranici je objavljena Izjava o zaštiti privatnosti i sigurnosti osobnih podataka;
- Pripremljene su i potpisane Izjave djelatnika o povjerljivosti osobnih podataka;
- Sastavljen je Registar podataka, u sklopu kojeg se vodi evidencija o svim osobnim podacima koji su obrađeni od strane Općine Brtonigla;
- Sastavljen je Registar privola ispitanika, u sklopu kojeg se vodi evidencija svih zaprimljenih privola;
- Doneseni su sljedeći pravilnici:
· Pravilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije
· Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka;
- Sa izvršiteljima obrade osobnih podataka (informatičari, odvjetnik, itd.), u tijeku je postupak sklapanja Sporazuma o obradi podataka, kojim izvršitelj obrade jamči da je se za potrebe izvršenja usluga uskladio sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka i ostalim propisanim obvezama;
- Sa ostalim ugovornim stranama, koji nisu izvršitelji obrade, sklopljeni su aneksi postojećih ugovora, kako bi se dodale klauzule za zaštitu osobnih podataka;
- Dane su upute djelatnicima Općine oko poduzimanja osnovnih mjera informatičke sigurnosti, za što će se uskoro ustrojiti posebna procedura i poduzeti daljnje mjere, prema konkretnim mogućnostima;
- Radi usklađenja web stranice Općine Brtonigla-Verteneglio sa novim web okruženjem uslijed zastupljenih promjena nakon primjene GDPR uredbe, planira se redizajn web stranice;
- Edukacija djelatnika.
Za stručno pomoć oko provedbe Uredbe, sa Odvjetnikom Aleksandrom Puhom iz Pule, sklopljen je Ugovor o pružanju pravnih usluga usklađenja postupaka prikupljanja i zaštite osobnih podataka (13.387,50 kn sa uključenim PDV-om).


[bookmark: _Hlk502909798]Financijsko korištenje Proračunske stavke zaliha načelnika

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, iz Proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu, za stavku pozicija br. 326, podpozicija br. 1 – Sredstva izdvojena za proračunsku zalihu (38319 – Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama), utrošena su sljedeća sredstva:
1. Donacija sredstava Udruzi vinogradara i vinara Istre – Vinistra, Poreč, u visini od 1.000,00 kuna, za organiziranje jubilarne 25. Izložbe vina i vinarske opreme „VINISTRA 2018“, koja je održana u Poreču od 11. do 13. svibnja 2018. godine, na temelju Odluke o donaciji KLASA: 421-01/17-20/09 , URBROJ: 2105/04-02/01-18-2 od 06.02.2018. godine.
	Iznos: 1.000,00 kuna
2. Jednokratna novčana pomoć u visini od 1.000,00 kuna dodijeljena je L.V. iz Brtonigle, zbog neodgodive potrebe da se istome omogući barem nabava hrane, budući da Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i kulturu Općine Brtonigla – Verteneglio nije planirao uskoro zasjedati. Pomoć je dodijeljena na temelju Odluke načelnika KLASA: 550-01/18-01/06, URBROJ: 2105/04-02/01-18-2 od 13.03.2018. godine..
	Iznos: 1.000,00 kuna
3. Donacija sredstava Ženskom pjevačkom zboru Panta Rhei iz Trsa, za realizaciju projekta „REQUIEM“ Marca Podda, u visini od 1.498,00 kuna, temeljem Odluke o donaciji općinskog načelnika KLASA: 421-01/18-10/17, URBROJ: 2105/04-02/01-18-2 od 27.03.2018. godine.
	Iznos: 1.498,00 kuna
4. Donacija sredstava Talijanskoj osnovnoj školi – Scuola elementare italiana „Edmondo de Amicis“ Buje-Buie za sufinanciranje troškova smještaja u Novigradu za sudjelovanje u školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“, u visini od 945,00 kuna, temeljem Odluke o donaciji KLASA: 421-01/18-10/19 , URBROJ: 2105/04-02/01-18-2 od 27.03.2018. godine.
	Iznos: 945,00 kuna
5. Donacija sredstava za grafičku pripremu i za tiskanje fotomonografije „Nogomet na Bujštini iz godine u godinu – Il calcio nel Buiese anno per anno 1912 – 2006/07“, autoru Borisu Crnogorcu, u iznosu od 3.000,00 kuna, na temelju pristigle molbe i temeljem Odluke o donaciji KLASA: 421-01/18-10/14, URBROJ: 2105/04-02/01-18-2 od 19.03.2018. godine i sklopljenog Ugovora o donaciji. 
	Iznos: 3.000,00 kuna
6. Donacija sredstava Osnovnoj školi – Scuola elementare Mate Balote Buje - Buie za pokrivanje troškova obilježavanja sedamdesete godišnjice rada Osnovne škole – Scuola elementare Mate Balote Buje – Buie, u visini od 500,00 kuna, temeljem Odluke o donaciji KLASA: 421-01/18-10/25 , URBROJ: 2105/04-02/01-18-2 od 25.05.2018. godine.
	Iznos: 500,00 kuna
7. Donacija sredstava Talijanskoj osnovnoj školi – Scuola elementare italiana „Edmondo de Amicis“ Buje-Buie za sufinanciranje troškova posjeta u Pieve Torina za treći razred škole, koji sudjeluje u natječaju „Fabulando per Gianni Rodari“, u visini od 1.300,00 kuna, temeljem Odluke o donaciji KLASA: 421-01/18-10/27, URBROJ: 2105/04-02/01-18-3 od 06.06.2018. godine.
	Iznos: 1.300,00 kuna
Sveukupno: 9.243,00 kuna.


· 

                                              [image: http://rizicna.azo.hr/iszo/images/grb_rh.jpg]
    REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
[image: grb brtonigle - smanjeno]ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 
Općina Brtonigla-Verteneglio - Comune di Brtonigla-Verteneglio
OPĆINSKO VIJEĆE  - CONSIGLIO COMUNALE
52474 Brtonigla-Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1
    Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174
     E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
     www.brtonigla-verteneglio.hr

Temeljem članka 38. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio broj 03/18) te članka 18. st. 1. i čl. 20. st. 5. Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 48/2018), Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio na 11. sjednici održanoj dana 18. rujna 2018. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode za provedbu ulaganja na području Općine Brtonigla - Verteneglio unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim  područjima“ 
iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.


Članak 1.
Ovom Odlukom daje se Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode, Sv. Ivan 8, 52420 Buzet, OIB: 13269963589, SUGLASNOST za provedbu ulaganja „Vodovodni ogranak Nova Vas-Srbani“, na području Općine Brtonigla - Verteneglio.

Članak 2.
Općinsko vijeće Općine Brtonigla - Verteneglio suglasnost za provedbu ulaganja „Vodovodni ogranak Nova Vas-Srbani“ na području Općine Brtonigla - Verteneglio daje u svrhu prijave na natječaj Mjere 7  „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim  područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., podmjere 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, operacije 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 3.
Za podnositelja zahtjeva za potporu-korisnika potpore ovlašćuje se Istarski vodovod d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode, Buzet, Sv. Ivan 8, 52420 Buzet, OIB: 13269963589.


Članak 4.
Prilog ove Odluke je „Opis projekta/operacije“, koji čini njezin sastavni dio.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Brtonigla - Verteneglio“. 

KLASA: 325-01/18-10/04
URBROJ: 2105/04-01-18-03 
Brtonigla - Verteneglio, 18.09.2018. godine

                                                                         OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO
            Potpredsjednik Općinskog vijeća
dr.sc. Igor Palčić v.r.





Prilog 12

PRILOG

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 325-01/18-10/04 URBROJ: 2105/04-01-18-03 )
UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA
(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)
Vodovodni ogranak Nova Vas-Srbani

2. KORISNIK PROJEKTA
2.1. NAZIV KORISNIKA
ISTARSKI VODOVOD d.o.o. za proizvodnju i distribuciju vode, Buzet
2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA
Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
2.3. ADRESA KORISNIKA
52420 Buzet, Sv. Ivan 8
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Direktor: Mladen Nežić, dipl.ing.građ.
2.5. KONTAKT
Email:  mladen.nezic@ivb.hr
Tel: 052/602-220
3. OPIS PROJEKTA
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE
(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)
3.1.1. PODMJERA
Podmjera 7.2 „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
3.1.2. TIP OPERACIJE
Tip operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA
Istarska županija
3.2.2. GRAD/OPĆINA
Općina Brtonigla
3.2.3. NASELJE
Naselje Nova Vas

3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA
(ukratko opisati planirani projekt te navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
[bookmark: _Hlk522178039][bookmark: _Hlk521337964][bookmark: _Hlk521335862]Stanovnici naselja Nova Vas na području Općine Brtonigla snabdijevaju se vodom preko postojećeg cjevovoda vezanog na vodospremu Smergo, koji ne zadovoljava potrebe opskrbe naselja za sanitarnu i požarnu količinu vode.  Cjevovod prolazi preko privatnih parcela te nije uvijek dostupan za pregled i popravke te su prisutni gubici vode.
[bookmark: _Hlk522178164]Projektom je planirano izmještanje postojeće cijevi i dogradnja nove mreže te kućnih priključaka, ukupne duljine 1217,89 m. Po izgradnji novog vodoopskrbnog cjevovoda, stari se napušta.
[bookmark: _Hlk521047528]Cilj projekta je poboljšanje vodoopskrbe korisnika u naselju Nova Vas putem izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda odgovarajućeg kapaciteta i zdravstvene ispravnosti vode za piće, koji će doprinijeti smanjenju gubitaka vode i otkrivanju i otklanjanju kvarova.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
[bookmark: _Hlk522179430]Realizacijom predmetnog projekta povećati će se duljina vodoopskrbne mreže odgovarajućeg kapaciteta i kvalitete za 1217,89  m na području Općine Brtonigla, Istarske županije i RH. 
Stanovnici naselja Nova Vas su trenutno bez odgovarajuće riješenog pitanja vodoopskrbe a nakon izgradnje predmetnog VO će biti priključeni na vodoopskrbni sustav odgovarajućeg kapaciteta i kvalitete.
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje Nova Vas ima 366 stanovnika.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA
(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)
Planirano trajanje provedbe projekta je 12 mjeseci. 

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
· Izvođenje radova izgradnje vodovodnog ogranka - građevinski radovi. 
· Izvođenje radova izgradnje vodovodnog ogranka - radovi montaže vodovodnih cijevi i ostalih elemenata cjevovoda na objektu VO
· Usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu nad građevinskim radovima i radovima montaže vodovodnih cijevi i ostalih elemenata cjevovoda na objektu VO
· Provedba kontrolnih ispitivanja i probni rad vodovodne instalacije (tlačnu probu,  dezinfekcije (hiperkloriranja) i ispiranja cijevi, vodonepropusnost, zdravstvenu ispravnost vode)
· Provedba mjera PR-a i vidljivosti projekta

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)
· izrađeni su idejni i glavni projekt 
· ishođene su sve potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta
· ishođene su lokacijska dozvola i građevinska dozvola 
3.8. AKT ZA GRAĐENJE I GLAVNI PROJEKT
3.8.1. AKT ZA GRAĐENJE
(navesti naziv, broj i ovlašteno tijelo koje je izdalo pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje; navedeno se ne odnosi na ulaganje u građenje i/ili opremanje građevine za koju se ne izdaje akt za građenje)
Građevinska dozvola (KLASA: UP/1-361-03/17-01/000702; URBROJ: 2163-1-18-01/2-17-0004 Buje, 24.10.2017., pravomoćna od 22.11.2017.) izdana od Istarska županija, Regione Istriana, Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uredenje i gradnju Istarske županije, Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Buje-Buie
 3.8.2. GLAVNI PROJEKT
(navesti naziv, oznaku i datum Glavnog projekta te ime i prezime glavnog projektanta; navedeno se odnosi na ulaganja u građenje koja sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje zahtijevaju izradu Glavnog projekta)
Glavni projekt zajedničke oznake ZOP 147916, koji je sastavni dio ove gradevinske dozvole za koji je glavni projektant Marko Bjelobaba, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4898, a sadržava:
Gradevinski projekt oznake RN 147916 od 06.2017. godine, ovlašteni projektant Marko Bjelobaba, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 4898 (FLUM - ING d. o. o. HR51000 Rijeka, Žrtava Fašizma 2, OIB 34629260493) 1.1/1.
3.9. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore'')
[bookmark: _Hlk521312019]Ukupna vrijednost projekta je 2.601.250,00 HRK (349.606,88 EUR)

3.10. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele'')
Aktivnosti građenja nisu započele.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta)
[bookmark: _Hlk522179882]Ciljane skupine su stanovništvo i sudionici u poticanju razvoja i socio-ekonomske održivosti predmetnog ruralnoga područja.
Krajnji korisnici projekta su stanovnici naselja Nova Vas, koji su do sada bili priključeni na vodoopskrbni sustav neodgovarajućeg kapaciteta i kvalitete (propuštanje i gubici vode).
Izgradnja osnovne infrastrukture, u ovom slučaju vodoopskrbne, od važnosti je za gospodarski i  uravnotežen rast predmetnog ruralnog područja, poboljšanje životnih i radnih uvjeta te loše situacije ruralne depopulacije predmetnog područja.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA
(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Stanovnici naselja Nova Vas su priključeni na vodoopskrbni sustav neodgovarajućeg kapaciteta i kvalitete te je zato projektirano izmještanje dogradnja vodoopskrbne mreže.
Ciljevi projekta su: izgradnja javne infrastrukture u ruralnom području, osiguravanje infrastrukturnih preduvjeta za socio-ekonomsku održivost, ublažavanje depopulacije ruralnog područja. 
Ulaganje u ovaj projekt osigurati će: odgovarajući kapacitet vodoopskrbe, zdravstvenu ispravnosti vode za piće, doprinijeti smanjenju gubitaka vode, otkrivanju i otklanjanju propuštanja.
Osim ispunjavanja ciljeva iz lokalnih strateških dokumenata, ulaganje u infrastrukturu vodoopskrbe ovog projekta izravno će pridonijeti ciljevima pravne stečevine EU-a o okolišu (Direktiva o pitkoj vodi).

5. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA 
5.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA
(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)
Projekt se kandidira na Natječaj za Program ruralnog razvoja 2014.-2020., Mjeru 7. Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjera 7.2., Operacija 7.2.1., »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavane otpadnih voda«.
Procijenjena ukupna vrijednost projekta je 2.601.250,00 HRK (349.606,88 EUR), a Planom poslovanja Istarskog vodovoda d.o.o. je predviđena stavka za predmetni projekt s predviđenim iznosom shodno Tablici troškova i izračuna potpore.
Projektna dokumentacija je izrađena te je ishođena Građevinska dozvola, što je financirano iz vlastitih sredstava.
Planirano je osigurati sufinanciranje projekta u iznosu od 100% prihvatljivih troškova ulaganja, iz Programa ruralnog razvoja 2014-2020.
Istarski vodovod d.o.o. planira podnijeti zahtjev za isplatu sredstava u tri navrata a predfinanciranje će biti osigurano vlastitim sredstvima.  
Troškovi građevinskih radova, troškovi stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu se očekuju u 2019. godini. 
Stavljanje projekta u funkciju se očekuje tijekom 2020. godine.
6. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA
(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)
U svrhu provedbe predmetnog projekta uspostaviti će se projektni tim sastavljen od djelatnika Istarskog vodovoda d.o.o., a koji imaju specijalistička znanja potrebna za provođenje sličnih projekata.
Projektni tim slijediti će imati slijedeće komponente:
-	Voditelj projektnog tima
-	Članovi projektnog tima, zaduženi za vođenje pojedinih komponenti projekta. U slučaju potrebe (kompleksniji problemi, velik volumen posla i obveza) biti će kao pomoć angažirani i vanjski stručnjaci.
-	Nadzorni inženjeri i koordinator II zaštite na radu (vanjska usluga)
-	Članovi tima za administrativnu potporu (knjigovodstvo i financije, pravo, procedure provedbe EU sufinanciranih projekata)
-	U formi koju podrazumijeva njihova uloga u sustavu, projekt će kontrolirati i predstavnici PT i UT

7. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM 
7.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA
(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)
Za upravljanje i održavanje izgrađenog VO koristiti će se sredstva iz proračuna Istarskog vodovoda d.o.o. koja su osigurana Financijskim planom na stavkama za radove održavanja.
Redovno održavanje obavlja se prema standardima sukladno odredbama Pravilnika o održavanju sustava Istarski vodovod d.o.o. Buzet, (br.91-77/1-2009., od 20. travnja 2009.)

8. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE 
(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog programa jedince lokalne samouprave, a iz kojeg je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim programom; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni program usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni program objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)

· Županijska razvojna strategija Istarske županije do 2020.
Županijska razvojna strategija Istarske županije do 2020. godine usvojena je 26. ožujka 2018. godine na 10. sjednici županijske Skupštine Odlukom  KLASA: 302-02/18-01/01; URBROJ: 2163/1-01/4-18-03.
Odluka  je  objavljena 27. ožujka 2018. u „Službenim novinama Istarske županije“  broj 5/2018. i stupila je na snagu 4. travnja 2018
http://www.istra-istria.hr/index.php?id=2944
· Mjera 3.2.4. Poboljšanje komunalne infrastrukture (str 124)
Popis indikativnih aktivnosti:
· obnoviti dotrajale građevine u sustavu vodoopskrbne mreže i unaprijediti sustav javne vodoopskrbe (izgradnja cjevovoda, otkrivanje i saniranje propusnosti)  - str 125

· Program ukupnog razvoja – Strategija lokalnog razvoja Općine Brtonigla za razdoblje 2014. – 2020. god.
Usvojen od Općinskog vijeća Općine Brtonigla na sjednici održanoj dana 29.10.2014.god. Objavljen u Službene novine Općine Brtonigla br. 17/14.
https://www.brtonigla-verteneglio.hr/hr/strateski-dokumenti/item/2015-program-ukupnog-razvoja-strategija-lokalnog-razvoja-opcine-brtonigla
1.6  PUR - STRATEGIJA LOKALNOG RAZVOJA se koncentrira na izgradnju infrastrukturnih programa i projekata:
„ Primjeri potrebnih infrastrukturnih projekata uključuju: širenje vodoopskrbne mreže, …“ (str 7)
7.2. Strateški ciljevi i mjere (str 48)
Prioritet 1. Uređenje komunalne infrastrukture
Mjera 5. Uređenje i izgradnja kanalizacija i vodovoda
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KLASA: 620-01/18-10/01
URBROJ: 2105/04-01-18-02 
Brtonigla - Verteneglio, 18.09.2018. godine


Temeljem članka  38. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio broj 03/18) i čl. 15. Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ br. 48/18), Općinsko vijeće općine Brtonigla - Verteneglio na 11. sjednici  u Brtonigli - Verteneglio dana 18.09.2018. godine , donosi: 


O D L U K U
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja
„Izgradnja nogometnog igrališta u naselju Brtonigla“



Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja „Izgradnja nogometnog igrališta u naselju Brtonigla“ na k.č.br. 640/3 k.o. Brtonigla na području jedinice lokalne samouprave Općine Brtonigla – Verteneglio.

Članak 2.
Suglasnost se daje u svrhu prijave na LAG-natječaj Lokalne akcijske grupe „Sjeverna Istra“ za provedbu tipa operacije 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ temeljem Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. LAG-a „Sjeverna Istra“, a radi ostvarivanja bespovratne potpore za provedbu investicije „Izgradnja nogometnog igrališta u naselju Brtonigla“. 

Članak 3.
Prilog ove Odluke je „Opis projekta/operacije“ koji čini njezin sastavni dio.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Brtonigla - Verteneglio“. 



            Potpredsjednik Općinskog vijeća
dr.sc. Igor Palčić v.r.





[bookmark: _GoBack]

	Prilog III.




UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 620-01/18-10/01 URBROJ: 2105/04-01-18-02 )
UNUTAR TIPA OPERACIJE 7.4. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU LRS LAG-a „SJEVERNA ISTRA“
OPIS PROJEKTA
1. NAZIV PROJEKTA
(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)
IZGRADNJA NOGOMETNOG IGRALIŠTA U NASELJE BRTONIGLA
2. NOSITELJ PROJEKTA
2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA
Općina Brtonigla - Verteneglio 
2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA
Jedinica lokalne samouprave
2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA
Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla - Verteneglio 
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Paolo Klarić
2.5. KONTAKT
+385 (0)52 / 774 - 174
E-mail: info@brtonigla-verteneglio.hr
3. OPIS PROJEKTA
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE
7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (dalje u tekstu: tip operacije 7.4.)
3.1.1. PODMJERA
7.4 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
3.1.2. TIP OPERACIJE
7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

3.2. MJESTO PROVEDBE
Zona sportsko rekreacijske namjene u naselju Brtonigla - Verteneglio
3.2.1. ŽUPANIJA
Istarska županija
3.2.2. GRAD/OPĆINA
Općina Brtonigla – Verteneglio
3.2.3. NASELJE/NASELJA
Brtonigla – Verteneglio

3.3. CILJEVI PROJEKTA
(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
OPĆI CILJ: Unapređenje i poboljšanje sportske infrastrukture na području Općine Brtonigla – Verteneglio.
[bookmark: _Hlk523489502]SPECIFIČAN CILJ: povećanje kapaciteta sportske infrastrukture na području Općine Brtonigla – Verteneglio, izgradnja nogometnog terena u naselju Brtonigla – Verteneglio, povećanje sportske infrastrukture koja je namijenjena budućim generacijama sa područja Općine Brtonigla – Verteneglio, poticanje mladih da se bave sportom, stvaranje uvjeta za to da se lokalno stanovništvo bavi sportom, povećanje zaštite okoliša uslijed smanjenja transporta do drugih gradova i zbog nekorištenja herbicida i ostalih štetnih kemijskih supstanci.  

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
- Izgradnja nogometnog igrališta ukupne površine od 1185,00 m2 (uključujući ogradne zidove), dimenzija 20,0 x 40,0 m
- Realizacija i opremanje nogometnog igrališta kojeg će koristiti lokalne sportske udruge,  lokalno stanovništvo i vanjski posjetitelji: najmanje 40 djece u dobi od 6 do 18 godina godišnje (članovi Nogometnog kluba Brtonigla – Nova Vas), najmanje 50 osoba sa područja Općine Brtonigla – Verteneglio (lokalno stanovništvo) godišnje, najmanje 40 vanjskih posjetitelja godišnje.   
- Zaštita okoliša: smanjenje transporta do drugih gradova i nekorištenje herbicida i ostalih štetnih kemijskih supstanca, budući da će se igralište opremiti umjetnom travom. 

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE 
(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor ''DA'':
1. opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

N/P____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1. opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
	R.br.
	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)
	Planirani broj radnih mjesta
	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(po potrebi dodati redova koliko je potrebno)

Napomena:
Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom praćenja indikatora vezanih za provedbu LEADER mjere.
Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja prijave projekta dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.
Na zahtjev odabranog LAG-a/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA
(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz tipa operacije 7.4.)
Predviđeno trajanje operacije je 18 mjeseca.
3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
-	Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova te nabave za odabir nadzora nad radovima,
-	Odabir izvođača radova i nadzora i uvođenje izvođača u rad; praćenje provedbe,
-	Izvođenje radova u Zoni sportsko rekreacijske namjene u naselju Brtonigla - Verteneglio,
-	Promidžba i vidljivost, označavanje ulaganja sukladno Pravilniku o provedbi mjere 7 („Narodne novine“, broj 48/18),
-	Stavljanje nogometnog igrališta za mali nogomet u uporabu, 
-	Izvještavanje prema Lokalnoj akcijskoj grupi „Sjeverna Istra“ i prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
-	Podnošenje konačnog Zahtjeva za isplatu.

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)
· Izrađen je glavni projekt,
· Ishođena je Izjava ovlaštenog projektanta o potrebi ishođenja građevinske dozvole i o usklađenosti zahvata s Prostornim planom uređenja jedinice lokalne samouprave,
· Pribavljeno je Mišljenje o procjeni potrebe utjecaja zahvata na okoliš od Ministarstva zaštite okoliša i Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije.




3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''; ne smije biti veća od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)
Ukupna vrijednost projekta iznosi 498.455,31 kuna sa PDV-om. 

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja prijave projekta. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 48/18) aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja prijave projekta. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja prijave projekta navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele''.)
Aktivnosti građenja nisu započele.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu nositelja projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 12. ovog Priloga)
CILJANE SKUPINE: Djeca sa područja Općine Brtonigla - Verteneglio u životnoj dobi od 6. do 18. godine, koja su članovi Nogometnog kluba Brtonigla – Nova Vas (najmanje 40 osoba godišnje); lokalno stanovništvo koje se bavi nogometom ili nekim drugim oblikom rekreativnog sporta koji se može prakticirati na nogometnom terenu (najmanje 50 osoba godišnje); vanjski posjetitelji, odnosno igrači koji će koristiti nogometno igralište za vrijeme manifestacija i natjecanja (najmanje 40 osoba godišnje).
KRAJNJI KORISNICI: Budući naraštaji djece sa područja Općine Brtonigla – Verteneglio, odnosno sadašnji i budući članovi Nogometnog kluba Brtonigla – Nova Vas; građani Općine Brtonigla – Verteneglio koji će imati na raspolaganju sportsku građevinu za rekreativne aktivnosti i za okupljanje; turisti i posjetioci Brtonigle, koji će prilikom njihovog boravka moći koristiti novonastalu sportsku građevinu; predškolska i osnovnoškolska djeca sa brtoniških područnih odjeljenja, koji će tu obavljati nastavne fizičke aktivnosti; Općina Brtonigla - Verteneglio kojoj će se kroz realizaciju projekta omogućiti znatno poboljšanje sportske infrastrukture i podizanje standarda sportskih građevina.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA
(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Realizacijom projekta omogućiti će se bolji uvjeti za djecu sa područja Općine u životnoj dobi od 6. do 18. godine koji su članovi kluba NK „Brtonigla – Nova Vas“. Realizacijom investicije i prenamjenom zelene površine u sportski teren, poticati će se lokalno stanovništvo da se bavi nogometom ili nekim drugim oblikom rekreativnog sporta. Također, nakon realizacije projekta, biti će moguće organizirati razne manifestacije i natjecanja sportskog karaktera, na kojima će sudjelovati vanjski posjetitelji. Izgradnjom nogometnog terena omogućiti će se organizacija javnih okupljanja i druženja, čime će se znatno doprinijeti društvenom razvoju Općine. Povoljan utjecaj projekta neće biti samo povremenog karaktera - novonastalom sportskom građevinom služiti će se i buduće generacije Općine. U sklopu realizacije projekta poseban će se naglasak staviti na zaštitu okoliša.   



5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM
(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)
Predmetni projekt doprinijet će tendenciji smanjivanja negativnih demografskih trendova, a novonastala sportska građevina poticati će mlade da se aktivno bave sportom, što je između ostalog, prepoznata mjera za suzbijanje uporabe opojnih sredstava. Čitav projekt provodi se kako bi djeca i stanovništvo na području Općine imali što kvalitetnije uvjete za optimalan, zdrav i sretan život na ruralnom području. 
5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)
Izgradnjom nogometnog terena omogućiti će se organizacija javnih okupljanja, druženja i raznih manifestacija, čime že se znatno doprinijeti društvenom razvoju Općine Brtonigla – Verteneglio.

6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA 
PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE
(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)
Planirana dinamika temelji se na slijedećim pretpostavkama:
· Krajnji rok podnošenja Zahtjeva za potporu: 04.10.2018.
· Odluka o odabiru: siječanj 2019.
· Provedba javne nabave
· Objava nabave za radove i usluge (nadzor); veljača 2019.
· Potpis ugovora sa izabranim izvođačem i nadzorom; travanj 2019.
· Početak radova lipanj 2019.
· Rok trajanja radova u mjesecima: 6 mjeseci
· Završetak radova/ishođenje uporabne dozvole: prosinac 2019.
· Podnošenje Zahtjeva za isplatu: siječanj 2020.
· Isplata sredstava: ožujak 2020.
 
TABLICA 1 Dinamika financiranja po godinama i planirani izvori financiranja
	Naziv i opis aktivnosti
	Iznos sa PDV-om  (KN) 
	2018
	2019
	2020

	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
	11.250,00   
	11.250,00   
	0,00   
	0,00   

	Ugovoreno i odrađeno*
	11.250,00   
	11.250,00    
	 
	 

	RADOVI
	460.216,63
	
	460.216,63
	

	Pripremni radovi 
	2.500,00
	
	2.500,00
	

	Zemljani radovi
	117.145,13
	
	117.145,13
	

	Betonski i armiranobetonski radovi
	111.046,50
	
	111.046,50
	

	Bravarski radovi
	58.825,00
	
	58.825,00
	

	Postava završnog sloja igrališta
	170.700,00
	
	170.700,00
	

	OPREMANJE
	8.250,00
	   
	8.250,00
	   

	Opremanje nogometnog igrališta
	8.250,00   
	
	8.250,00   
	   

	OSTALO
	18.738,68      
	   
	18.738,68      
	   

	Stručni nadzor 
	9.369,34   
	
	9.369,34   
	   

	Troškovi pripreme i provedbe postupka nabave 
	9.369,34   
	
	9.369,34   
	   

	UKUPNO:
	498.455,31   
	11.250,00
	487.205,31   
	0,00   

	
	
	
	
	

	IZVORI FINANCIRANJA
	
	
	
	

	Vlastita sredstva
	498.455,31   
	11.250,00
	487.205,31
	0,00



TABLICA 2 Pregled dosadašnjih odrađenih ulaganja u projekt
	*UGOVORENO i ODRAĐENO:

	Glavni projekt i troškovnik
	9.000

	UKUPNO bez PDV-a
	2.250,00

	UKUPNO sa PDV-om
	11.250,00



7. LJUDSKI I OPERATIVNI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA
7.1. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA
(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz tipa operacije 7.4. iz LRS LAG-a)
Dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta:

1. CENTAR ISTARSKIH OKUSA I VINSKE TRADICIJE – projekt rekonstrukcije zgrade starog mlina u centru naselja Brtonigla u cilju stvaranja edukativno-kulturnog centra – sudjelovali:
· Admir Martinović, Referent za vođenje investicija i za pripremu projekata za programe EU
· Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe
EU
2. IZGRADNJA KRUŽNOG RASKRIŽJA U BRTONIGLI – sudjelovao:
· Admir Martinović, Referent za vođenje investicija i za pripremu projekata za programe EU
3. IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE na području Općine Brtonigla - Verteneglio  – sudjelovao:
· Admir Martinović, Referent za vođenje investicija i za pripremu projekata za programe EU
4. ARHEOLOŠKI PARK SANTI QUARANTA – priprema projekta za Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije, a koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj – sudjelovala:
· Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe
EU
5. Priprema PROJEKTA POBOLJŠANJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA U AGLOMERACIJI NOVIGRAD, za kojeg je dobiveno sufinanciranje iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. – sudjelovao:
· Admir Martinović, Referent za vođenje investicija i za pripremu projekata za programe EU
6. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRTONIGLA – dodijeljena potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Mjera 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, Podmjera 7.1. – sudjelovala:
· Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe
EU
7. IZRADA STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU OPĆINE BRTONIGLA – dodijeljena potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Mjera 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, Podmjera 7.1. – sudjelovala:
· Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe
EU
8. Priprema projekta RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U GRADU BUJE I OPĆINI BRTONIGLA za prijavu na Operativni program konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 2, specifični cilj 2a1 Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti – sudjelovala:
· Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe
EU
9. Priprema projekta „PODUZETNIČKA ZONA ŠTRPE - izgradnja prve faze prometnice sa pratećom infrastrukturom“ i prijava na javni poziv Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona (KK.03.1.2.03.) – sudjelovali:
· Admir Martinović, Referent za vođenje investicija i za pripremu projekata za programe EU
· Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe
EU
10. Priprema projekta DOGRADNJA I DJELOMIČNA ADAPTACIJA VRTIĆA I ŠKOLE U BRTONIGLI i prijava na natječaj iz Programa ruralnog razvoja, za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – sudjelovali:
· Admir Martinović, Referent za vođenje investicija i za pripremu projekata za programe EU
· Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe
EU.

Ljudski kapaciteti za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta:

1. Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe EU – desetogodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata koji su sufinancirani nacionalnim i međunarodnim fondovima. 

2. Admir Martinović, Referent za vođenje investicija i za pripremu projekata za programe EU - desetogodišnje iskustvo u pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata; odgovoran za izvršavanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla – Verteneglio.

3. Kristina Brljavac, Referent za naplatu općinskih prihoda – posjeduje certifikat u području javne nabave.

Osobe i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici Općine Brtonigla - Verteneglio, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz tipa operacije 7.4. iz LRS LAG-a:

1. Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe EU – desetogodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata koji su sufinancirani nacionalnim i međunarodnim fondovima. 

2. Admir Martinović, Referent za vođenje investicija i za pripremu projekata za programe EU - desetogodišnje iskustvo u pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata; odgovoran za izvršavanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla – Verteneglio.

3. Kristina Brljavac, Referent za naplatu općinskih prihoda – posjeduje certifikat u području javne nabave.


7.2. OPERATIVNI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA
(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, odnosno broj provedenih projekata u domeni ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu u proteklih 5 godina. Pod „provedenim projektima“ podrazumijevaju se projekti koji su provedeni i završeni u trenutku podnošenja prijave projekta na ovaj LAG-natječaj.)

	[bookmark: _Hlk524078698]Red. Br.
	Naziv projekta
	Vrijeme provedbe projekta
	Područje provedbe projekta
	Kratak opis projekta (do 300 znakova)

	1.
	Izgradnja kružnog raskrižja u Brtonigli, na Županijskoj cesti 5070


	Listopad 2012. – siječanj 2013. godine
	Prometna infrastruktura
	U cilju poboljšanja prometne infrastrukture u naselju Brtonigla te radi povećanja sigurnosti u prometu, izgrađeno je kružno raskrižje na županijskoj cesti 5070, na raskrižju cesta Buje – Novigrad i Kršete – Brtonigla. Sveukupna vrijednost investicije sa PDV-om iznosi milijun kuna. 


	2.
	Sanacija krova i međukatne konstrukcije na zgradi nekadašnje škole u Novoj Vasi  
	2013. godina
	Sanacija društvene infrastrukture
	Izbetonirana je ploča u prizemlju starog podruma škole, izgrađeno je stepenište, izgrađena je međukatna konstrukcija škole, postavljena su nosive konstrukcije ploče krova škole; izvršeno je betoniranje krovne konstrukcije sa armirano betonskim vijencem. Vrijednost izvedenih radova: 377.097,98 kn bez PDV-a. 


	3.
	Projekt „Uspostava točaka bežičnog besplatnog Interneta na otvorenim površinama Općine Brtonigla“ 
	2013. – 2014.
	Opremanje javnih površina
	Od Ministarstva turizma, u sklopu Programa „Hotspot Croatia“, Općini Brtonigla odobren je iznos od 29.325,00 kuna za realizaciju 6 WiFi točaka, putem kojih je  omogućen besplatan pristup Internetu na javnim površinama. Sveukupna investicija iznosila je 58.650,00 kuna, od čega je Općina podmirila iznos od 29.325,00 kuna.


	4.
	Uređenje staza na mjesnom groblju Srbani
	2014. godina
	Komunalna infrastruktura - groblja
	Izvršeno je uređenje staza na novome mjesnom groblju Srbani, izvođač radova je  građevinski obrtnik  „vl. Željko Ružić.“ iz  Brtonigle. Vrijednost investicije 19.752,00  (bez PDV-a).


	5. 
	Sanacija i restauracija postrojenja industrijskog mlina za opremanje Centra istarskih okusa
	2014. godina
	Sanacija i konzervacija opreme
	Izvršena konzervacija i restauracija postrojenja industrijskog mlina u Brtonigli. Sveukupan iznos projekta: 50.000,00. Turistička zajednica Istarska županije osigurala 25.000,00 kuna, Turistička zajednica Općine Brtonigla izdvojila 5.000,00 kuna, a Općina Brtonigla je u projekt uložila sveukupno 20.000,00 kuna. 


	6.
	Izgradnja čelične konstrukcije nadstrešnice na nogometnom igralištu
	2014. godina
	Opremanje sportskih građevina
	Izgrađena je čelična konstrukcija nadstrešnice na nogometnom igralištu N.K. Brtonigla-Nova Vas u naselju Brtonigla,  za ponuđenu cijenu u iznosu od 31.500,00 (bez PDV-a). Izvođač: Obrt „MEGA“ iz Brtonigle, Turini bb.


	7.
	Sanacija urušenog zida na mjesnom groblju Srbani 

	2014. godina
	Komunalna infrastruktura - groblja
	Odrađena je sanacija urušenog zida na mjesnom groblju Srbani,  za ponuđenu cijenu u iznosu od 8.500,00  (bez PDV-a). Izvođač radova: građevinski obrt „vl. Željko Ružić.“ iz  Brtonigle, Brestova 2.


	8.
	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Fiorinima
	2015. godina
	Prometna infrastruktura
	Odrađena je prva faza rekonstrukcije nerazvrstane ceste u sjevernom djelu naselja Fiorini, u dužini od 160m. Također uz sanaciju izradio se nogostup i izgradila se kanalizacija za oborinsku odvodnju. Izvođač radova: Zebra d.o.o. iz Pazina za 312.362,50 kn sa uključenim PDV-om, dok je stručni nadzor nad investicijom provodilo poduzeće Lemex d.o.o. iz Umaga.


	9.
	Opločenje ulaza u Memorijalnu galeriju Aleksandra Rukavine 
	2015. godina
	Sanacija društvene infrastrukture
	Izvršeno je opločenje ulaza u Memorijalnu galeriju Aleksandra Rukavine u naselju Brtonigla. radove izvodio Obrt  „Željko Ružić“ iz Brtonigle. Vrijednost ulaganja: 10.740,00 kn.

	10.
	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području naselja Nova Vas

	2015. godina
	Prometna infrastruktura
	Izvršena rekonstrukcija i asfaltiranje djela ulice u južnome djelu naselja Nova Vas. 

Izvršena sanacija i nasipavanje ceste od naselja Čendaki do spoja sa crkvom Sv. Jurja. 

Izvršena sanacija i asfaltiranje djela ulice u naselju Nova Vas.

Sveukupni iznos investicija: 161.944,50 kn sa PDV-on.


	11.
	Opremanje dječjeg vrtića video nadzorom
	2016. godina
	Opremanje zgrade predškolske institucije
	Na zgradi Dječjeg vrtića Kalimero i osnovne škole u Brtonigli, izvršena je usluga montaže i ugradnje video nadzora od strane sljedećih poduzeća: Aurimex d.o.o. iz Umaga, za elektro-monterske radove (kabliranje), za iznos od 13.575,00  (bez PDV-a) te poduzeće Sigurnost d.o.o. iz Labina za nabavu video-nadzora za iznos u visini od 17.310,00  (bez PDV-a).


	12.
	Uređenje parkića u naselju Brtonigla
	2016. godina
	Javne zelene površine – uređenje i opremanje
	Kod parkića iza crkve Sv. Zenona u Brtonigli je uređen prilaz sa strane parkirališta, uređeno je stepenište te je izgrađeni kameni zid. Radove je izvodio je Građevinski obrtnik "vl Željko Ružić",  a vrijednost radova iznosi sveukupno 28.056,00 kn.


	13.
	Uređenje i opremanje parkića u naselju Karigador
	2016. godina
	Javne zelene površine – uređenje i opremanje
	U naselju Karigador uređen je park. U sklopu investicije izvedeni su zemljani radovi nasipavanja terena, zasijavanje trave i izrade temelja za postavu dječjih igrala (52.639,99 kn) te su postavljene dječje sprave igrališta (29.875.00 kn).


	14.
	Sanacija fasade crkve Sv. Roka u naselju Brtonigla
	2016. godina
	Sanacija društvene infrastrukture
	Sanirana je fasada na crkvi Sv. Roka u naselju Brtonigla. Investitor bila je Župa Brtonigle. Vrijednost radova je 35.000,00 kn bez PDV-a, od čega je Općina sufinancirala 25.000,00 kuna. Izvođač radova bio je Medo d.o.o. iz Radina (Brtonigla). 


	15.
	Sanacija spomenika na Trgu Mazzini 
	2016. godina
	Sanacija društvene infrastrukture
	Izvršena je sanacija i uređenje spomenika na Trgu Mazzini, u centru naselja Brtonigla. Radovi su izvođeni od strane građevinskog obrta RUŽIĆ iz Brtonigle. Vrijednost radova:  43.094,42 kuna. 


	16.
	Uređenje i opremanje parka u Novoj Vasi
	2016. godina
	Javne zelene površine – uređenje i opremanje
	U centru naselja Nova Vas uređen je park te su nabavljene i montirane ograda i sprave za djecu. Za investiciju izdvojeni su sljedeći iznosi:
- nabava ograde: 15.145,20 bez PDV-a, 
- izrada temelja za postavu dječjeg igrališta sa spravama odradio 2.500,00 kn bez PDV-a, 
- nabava, dobava i ugradnja rekvizita za dječje igralište:  20.500,00 kn.


	17.
	Izgrađena glavna mjesna ulica u naselju Karigador


	2016. – 2017. godina
	Prometna infrastruktura
	Izgrađena glavna mjesna ulica (GMU-1) u naselju Karigador, zajedno sa parkiralištima i sa pratećom infrastrukturom (oborinska odvodnja, javna rasvjeta, priključci na infrastrukturu, itd.). Vrijednost investicije: 1.910.966,16 kn sa PDV-om. 


	18.
	Uređenje staze na mjesnom groblju Brtonigla 
	2016. godina
	Komunalna infrastruktura - groblja
	Odrađeni su  radovi na uređenju staze na mjesnom groblju Brtonigla i postavljeni su tlakovci na površini od 550.00 m2 na novo uređenim stazama. Vrijednost radova: 69.476,00 kn sa uključenim PDV-om. Izvođač radova je Ružić j.d.o.o. iz Brtonigle.


	19.
	Sanacija ceste Nova Vas –  TP Žmergo 
	2016. godina
	Prometna infrastruktura
	Odrađena je sanacija prometnice od spoja županijske lokalne ceste 50042 u Novoj Vasi do TP Žmergo. Vrijednost ugovorenih radova:  266.103,85 + PDV. Investicija je financirana od strane investitora temeljem  čl. 167. Zakona o prostornom uređenju. Izvoditelj radova je bilo poduzeće Ekspert Gradnja iz Buzeta.


	20.
	Uređenje parkića kod crkve Sv. Zenona i postava sjenice
	2016. godina
	Javne zelene površine – uređenje i opremanje
	Odrađena je podloga od štampanog betona u parku kod crkve Sv. Zenona u naselju Brtonigla. Radove izvodio “ EKSPERT GRADNJA d.o.o.“  iz Buzeta, te je postavljena drvena sjenica od strane Istragarden.“ Debi Grupa d.o.o.  iz Pule. Nakon postave sjenice montirale su se klupe i stol od strane Vojtek d.o.o. iz Belog Manastira.


	21.
	Uređenje platoa na nogometnom igralištu NK Brtonigla - Nova Vas

	2016. godina
	Uređenje sportskih građevina
	Odrađeno je uređenje platoa ispred svlačionica na nogometnom igralištu NK Brtonigla – Nova Vas od strane „CIVITAN COLORI d.o.o..“ iz Brtonigle, za ponuđenu cijenu u iznosu od  15.180,00 kn bez PDV-a.


	22.
	Nabava novih tuševa za plažu u Karigadoru 

	2016. godina
	Uređenje i opremanje plaža
	Zamijenjen dotrajali sanitarni sadržaj na plaži u Karigadoru sa 3 nova tuša od inoxa sa fleksibilnim crijevom, koji su prilagođeni za osobe s invaliditetom. Sveukupni iznos investicije sa PDV-om: 31.590,00 kn. Istarska županija, putem Programa poticanja uređenja plaža u 2016. godini TURIZAM BEZ BARIJERA, Općini dodijelila 15.795,00 kn, odnosno 50% cjelokupne investicije.


	23.
	Nabava i montaža fitness sprava
	2017. godina
	Javne zelene površine – uređenje i opremanje
	Odrađena je nabava i montaža komunalno urbane opreme - fitness sprava. Oprema je postavljena u naselju Nova Vas (18.490,00 kn bez PDV-a), u naselju Karigador (za ponuđenu cijenu u iznosu od 18.750,00 kn bez PDV-a) te u naselju Brtonigla, u velikom parku (za ponuđenu cijenu u iznosu od 20.790,00 kn bez PDV-a). Izvršitelj: „URBANA OPPREMA d.o.o.“ iz Rijeke.


	24.
	Sanacija puta (nerazvrstane ceste) u naselju Brtonigla
	2017. godina
	Prometna infrastruktura 
	Odrađena je sanacija puta označen kao k.č.br. 2623/6 k.o. Brtonigla u predjelu naselja Brtonigla,  za ponuđenu cijenu u iznosu od 21.554,36  kn bez PDV-a. Izvršitelj radova: „TONČIĆ“ d.o.o. iz Brtonigle.


	25.
	Nabava i montaža prometnih znakova „STOP“
	2017. godina
	Prometna infrastruktura
	Odrađena nabava i montaža prometnih znakova „STOP“ na području Općine Brtonigla, na nerazvrstanim cestama koje se spajaju na Županijsku lokalnu cestu. Radove izvodio „Gelax“ d.o.o. iz Buja,  za ponuđenu cijenu u iznosu od 14.540,00 bez PDV-a. 


	26.
	Nabava i montaža prometnih znakova i gumenih prepreka
	2017. godina
	Prometna infrastruktura
	Odrađena nabava i montaža prometnih znakova i gumenih prepreka, a sve prema prometnom rješenju odrađen od Via Ing d.o.o. Pula. Radove izvodio poduzeće „Gelax“ d.o.o. iz Buja, za ponuđenu cijenu u iznosu od 10.460,00 bez PDV-a.


	27.
	Sanacija nerazvrstane ceste u naselju Škrinjari
	2017. godina
	Prometna infrastruktura
	Izvedeni radovi na sanaciji nerazvrstane ceste označene kao k.č.br. 879/69 k.o. Brtonigla u predjelu naselja Škrinjari sa spojem na Županijsku lokalnu cestu. Radove izvodio TON GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA“ vl. Vižintin Igor iz Oprtlja, a vrijednost izvršenih radova je 15.050,00 kn bez PDV-a.


	28.
	Sanacija puta u Karigadoru i u Kršinu 
	2017. godina
	Prometna infrastruktura
	Izvedeni radovi na sanaciji puta označenog kao k.č.br. 1944/473 k.o. Brtonigla u predjelu naselja Karigador i dio k.č.br. 2309/4 k.o. Brtonigla (dionica Karbonera – Kršin). Radove izvodio obrt „ISKOP“ vl. Dario Šaule iz Grožnjana, a iznos izvršenih radova je 8.005,83 kn bez PDV-a.


	29.
	Sufinanciranje dijela radova na rekonstrukciji državne ceste D75 u dionici kroz Karigador


	2017. - 2018. godina
	Prometna infrastruktura
	Sufinancirani radovi na rekonstrukciji prometnice i kružnih raskrižja u Karigadoru investitora Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb. Ukupna vrijednost radova iznosila je 10.068.138,74 kn (bez PDV-a), a Općina Brtonigla - Verteneglio snosila je troškove za radove na javnoj rasvjeti ravnog dijela prometnice, u vrijednosti od 259.824,15 kn (bez PDV-a) te je preuzela na  održavanje cjelokupne izgrađene javne rasvjete na predmetnoj dionici nakon tehničkog pregleda.


	30.
	Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Brtonigla – Verteneglio
	2018. godina
	Prometna infrastruktura
	Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Brtonigla – Verteneglio. Izvršitelj radova: Dario Šaule iz Grožnjana, vlasnik obrta za građevinsku mehanizaciju „ISKOP“. Vrijednost investicije u iznosu od 69.000,00 kn bez PDV-a.


	31.
	Asfaltiranje mjesne ulice u naselju Fiorini 
	2018. godina
	Prometna infrastruktura
	Izvedba asfalterskih radova u naselju Fiorini - asfaltiranje mjesne ulice. Izvršitelj radova: CESTA d.o.o. Pula. Vrijednost investicije: 104.200,00 kuna bez PDV-a, odnosno 130.250,00 kuna s PDV-om.


	32.
	Izrada pristupne rampe u Novoj Vasi
	2018. godina
	Prometna infrastruktura
	Izrada pristupne rampe na budućoj cesti novog građevinskog područja u naselju Nova Vas označenu kao k.č.br. 164/1 k.o. Nova Vas. Izvršitelj radova: „TON GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA“ vl. Vižintin Igor, iz Oprtlja. Vrijednost investiicje: 7.200,00 bez PDV-a.


	33.
	Opremanje terena za odbojku i plaže u Karigadoru
	2018. godina
	Sportske građevine, plaže - opremanje
	Nabava i dobava riječnog pijeska (0-1 mm) za uređenje terena za odbojku na pijesku i dječjeg pješčanika na plaži u naselju Karigador. Nabava izvršena putem „LAPICOR“ d.o.o. iz Koprivnice. Vrijednost nabave: 9.940,00 kn bez PDV-a.


	34.
	Modernizacija sustava javne rasvjete na području Općine Brtonigla

	2017. godina
	Komunalna infrastruktura – javna rasvjeta
	Uklonjeni postojeći svjetlosni izvori koji čine sustav javne rasvjete na dijelovima općinskog područja te instalacija novih ekološki prihvatljivih svjetlosnih izvora, korištenjem svjetiljki s LED izvorom svjetlosti. U tu je svrhu 2017. sveukupno utrošeno 100.000,00 kn.


	35.
	Nabava rasvjetnih stupova i solarne LED javne rasvjete 
	2018. godina
	Komunalna infrastruktura – javna rasvjeta
	Nabava rasvjetnih stupova i solarne LED javne rasvjete za naselje Nova Vas - Groblje Srbani/Brtonigla i za nogometno igralište NK Brtonigla-Nova Vas. Nabava izvršena putem „URBANA OPREMA“ d.o.o. iz Rijeke. Vrijednost investicije: 24.660,00 kn bez PDV-a.



(po potrebi dodati redova koliko je potrebno)

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM 
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)
[bookmark: _Hlk524005473][bookmark: _Hlk519087324]Direktnih prihoda za upravljanje i održavanje novonastale sportske građevine (nogometnog igrališta), nakon realizacije iste, neće biti, budući da se radi o sportskom terenu koji će biti dostupan građanima, a za kojeg se neće naplaćivati naknada za korištenje.
Troškovi, odnosno tekući rashodi za održavanje sportske građevine pokrivati će se iz sljedećih stavaka Proračuna Općine Brtonigla – Verteneglio:
- Prihodi od komunalne naknade,
- Prihodi od komunalnog doprinosa,
- Prihodi od prodaje nekretnina (građevinskog zemljišta).
	br.
	PRIHODI
	2020.
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Prihodi iz Općinskog proračuna 
	19.000,00
	196.000,00
	41.000,00
	36.000,00
	31.000,00

	 
	Ukupno prihodi
	19.000,00
	196.000,00
	41.000,00
	36.000,00
	31.000,00



[bookmark: _Hlk519087358]
Planirani troškovi (tekući rashodi) za upravljanje i održavanje novonastale sportske građevine (nogometnog igrališta): 
· Trošak održavanja: čišćenje, orezivanje visokog i niskog raslinja oko terena, nasipavanje gumenim granulatom zeleni travnjak, dodatni trošak za oružara, sitni popravci mreža; 
· Trošak energije: trošak  vode (zalijevanje terena ručno/automatsko) i trošak el. energije (osvjetljenje nogometnog igrališta);
· Trošak vanjskih usluga: građevinski radovi te monterski radovi osvjetljenja igrališta; trošak izgradnje automatskog navodnjavanja; otkup struje.
	BR.
	TROŠAK
	2020.
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.

	1.
	Trošak održavanja: čišćenje, orezivanje visokog i niskog raslinja oko terena, nasipavanje gumenim granulatom zeleni travnjak, dodatni trošak za oružara, sitni popravci mreža
	12.000
	12.000
	12.000
	12.000
	12.000

	2.
	Trošak  vode (zalijevanje terena ručno/automatsko) 
	7.000
	7.000
	7.000
	7.000
	7.000

	
	Trošak el. energije (osvjetljenja nogometnog igrališta)
	0
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000

	3.
	Trošak vanjskih usluga, (građevinski radovi te monterski radovi osvjetljenja igrališta)
	0
	100.000
	20.000
	15.000
	10.000

	
	Trošak izgradnje automatskog navodnjavanja
	 
	50.000
	 
	 
	 

	
	Otkup struje
	 
	25.000
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO TROŠKOVI POSLOVANJA
	19.000
	196.000
	41.000
	36.000
	31.000



8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA
(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz tipa operacije 7.4.; navesti način upravljanja projektom kada je nositelj projekta prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)
Ljudski kapaciteti na raspolaganju za provedbu planiranog projekta, koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz tipa operacije 7.4.: 
1. Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe EU pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla - Verteneglio – desetogodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata koji su sufinancirani nacionalnim ili međunarodnim fondovima;
2. Admir Martinović, Referent za vođenje investicija i za pripremu projekata za programe EU pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla - Verteneglio – posjeduje desetogodišnje iskustvo u pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata; odgovoran za izvršavanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla – Verteneglio;
3. Kristina Brljavac, Referent za naplatu općinskih prihoda  pri Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brtonigla - Verteneglio – posjeduje certifikat u području javne nabave (takvih je djelatnika dvoje u Općini Brtonigla – Verteneglio).  
U okviru zakonski propisanih zadaća Općine, te specifikacijom poslova uređenih na razini Općine, aktivnosti održavanja i upravljanja projektom voditi će:
· Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe
EU.
Projekt se neće prenijeti na upravljanje drugoj pravnoj osobi.

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA
(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.
Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.
Predložak se preuzima sa mrežne stranice www.lag-sjevernaistra.hr (Prilog XVIII. u privitku ovog natječaja). 
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Ostvaruje li projekt neto prihod?                 DA / NE 
(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Tablica izračuna neto prihoda
(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)
[image: ]

10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a
(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne samouprave i iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni dokument objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)
Projekt je u skladu sa Programom Ukupnog Razvoja - Strategijom lokalnog razvoja Općine Brtonigla za razdoblje 2014.-2020., u kojemu je predmetni projekt izričito naveden i uvršten među prioritetima.
Prioritet 2. Razvoj turizma, stranica 47, poglavlje 7.2. Strateški ciljevi i mjere
Mjera 5. Razvoj sportskog i adrenalinskog turizma
Podmjera 1. Izgradnja i razvoj sportsko rekreacijskih zona
Strategija se nalazi na slijedećem linku:
http://www.brtonigla-verteneglio.hr/index.php/hr/strateski-dokumenti/item/2015-program-ukupnog-razvoja-strategija-lokalnog-razvoja-opcine-brtonigla
Strategija je usvojena  30. listopada 2014. godine na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Brtonigla - Verteneglio, te je objavljena u Službenim novinama Općine Brtonigla - Verteneglio br. 17/14 (http://www.brtonigla-verteneglio.hr/index.php/hr/sluzbene-novine/item/1400-sluzbene-novine-br-17-2014)

Projekt je također u skladu sa Lokalnom razvojnom strategijom Lokalne Akcijske Grupe „Sjeverna Istra“ za razdoblje 2014. – 2020. godine, u kojoj je predmetni projekt izričito naveden u aktivnostima iz strateškog cilja 4.
Strateški cilj 4. Razvoj lokalne infrastrukture i poboljšanje životnog standarda (str. 29)
Operacija MO7: Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim Područjima 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.
Aktivnosti: 1. Ulagati u građenje i/ili opremanje: vatrogasnog doma i spremišta, društvenog doma/kulturnog centra, planinarskog doma i skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, sportske građevine, objekata za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo), rekreacijskih zona na rijekama i jezerima, biciklističkih staza i traka, tematskog puta i parka, javnih zelenih površina (parkovi i slično), pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste), groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine), tržnice, javnih prometnih površina (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz).
Strategija se nalazi na slijedećem linku:
http://www.lag-sjevernaistra.hr/wp-content/uploads/2018/01/15-12-2017-LRS-lipanj-2016-Lektorirana-Ispravljena-FINAL-bez-TC.pdf
Strategija je izrađena u ožujku 2016. godine.

11. HORIZONTALNE POLITIKE
Pridonosi li projekt provedbi horizontalnih politika (jednake mogućnosti i/ili doprinos zaštiti okoliša i/ili inovacija)?                 DA / NE 
(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor ''DA'':
(navesti na koji način prijavljeni projekt doprinosi provedbi horizontalnih politika. Pojam „Jednake mogućnosti“ znači ravnopravan odnos prema ljudima, bez pristranosti, i stvaranje uvjeta, na radnom mjestu i u široj zajednici, koji potiču i poštuju različitosti i promiču dostojanstvo. Opisati na koji način projekt doprinosi promicanju ravnopravnosti žena i muškaraca, zabrani diskriminacije po bilo kojoj osnovi te pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Ukoliko projekt doprinosi zaštiti okoliša opisati na koji način uključuje principe zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša npr. korištenja obnovljivih izvora energije, boljeg gospodarenja otpadom, očuvanju bioraznolikosti ili zaštite okoliša u bilo kojem vidu. Ukoliko projekt doprinosi kategoriji „Inovacija“ opisati na koji način predstavlja nešto novo u odnosu na dosadašnje stanje/poslovanje.)
Projekt doprinosi provedbi horizontalnih politika jer će se realizacijom projektnih aktivnosti postići znatan utjecaj na zaštitu okoliša. 
Zbog povećanja kapaciteta sportskih građevina na području Općine Brtonigla – Verteneglio, neće biti potrebno da roditelji svoju djecu vode do obližnjih gradova, jer će moći koristiti novoizgrađeno igralište u sportskoj zoni u naselju Brtonigla, što će smanjiti prometovanje automobila u popodnevnim-večernjim satima, a time i negativan utjecaj automobilskog prometa na okoliš. 
Također, budući da će se nogometno igralište opremiti umjetnom travom, neće biti potrebno koristiti herbicide i ostale štetne kemijske supstance za uređenje i za održavanje nogometnog terena, čime će se vršiti dugoročna zaštita okoliša.  

  
12. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:
- Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.
- Nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta.

Izjava kojom se izjavljuje da će ulaganje u projekt „Izgradnja nogometnog igrališta u Brtonigli“ biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama, te svim ciljanim skupinama i krajnjim korisnicima kako slijedi:
CILJANE SKUPINE: Djeca sa područja Općine Brtonigla - Verteneglio u životnoj dobi od 6. do 18. godine, koja su članovi Nogometnog kluba Brtonigla – Nova Vas (najmanje 40 osoba godišnje); lokalno stanovništvo koje se bavi nogometom ili nekim drugim oblikom rekreativnog sporta koji se može prakticirati na nogometnom terenu (najmanje 50 osoba godišnje); vanjski posjetitelji, odnosno igrači koji će koristiti nogometno igralište za vrijeme manifestacija i natjecanja (najmanje 40 osoba godišnje).
KRAJNJI KORISNICI: Budući naraštaji djece sa područja Općine Brtonigla – Verteneglio, odnosno sadašnji i budući članovi Nogometnog kluba Brtonigla – Nova Vas; građani Općine Brtonigla – Verteneglio koji će imati na raspolaganju sportsku građevinu za rekreativne aktivnosti i za okupljanje; turisti i posjetioci Brtonigle, koji će prilikom njihovog boravka moći koristiti novonastalu sportsku građevinu; predškolska i osnovnoškolska djeca sa brtoniških područnih odjeljenja, koji će tu obavljati nastavne fizičke aktivnosti; Općina Brtonigla - Verteneglio kojoj će se kroz realizaciju projekta omogućiti znatno poboljšanje sportske infrastrukture i podizanje standarda sportskih građevina.
Očekivani rezultati projekta su: izgradnja nogometnog igrališta ukupne površine od 1185,00 m2 (uključujući ogradne zidove), dimenzija 20,0 x 40,0 m; realizacija i opremanje nogometnog igrališta kojeg će koristiti lokalne sportske udruge, lokalno stanovništvo i vanjski posjetitelji: najmanje 40 djece u dobi od 6 do 18 godina godišnje (članovi Nogometnog kluba Brtonigla – Nova Vas), najmanje 50 osoba sa područja Općine Brtonigla – Verteneglio (lokalno stanovništvo) godišnje, najmanje 40 vanjskih posjetitelja godišnje; zaštita okoliša, uz smanjenje transporta do drugih gradova i nekorištenje herbicida i ostalih štetnih kemijskih supstanca, budući da će se igralište opremiti umjetnom travom. 

Datum:							Potpis i pečat:

__________________________				__________________________
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				Predložak za izračun neto prihoda







				Naziv korisnika



				Naziv projekta

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Neto prihod projekta







						Izračun diskontiranog neto prihoda







						Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA 

						Stavka				Godina

										0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

						1. Prihodi od naknada i članarina						100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000

						2. Prihodi od najamnina

						A. Prihodi poslovanja (1+2)				0		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000

						3. Trošak održavanja						50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000		50,000

						4. Trošak energije						30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000		30,000

						5. Trošak vanjskih usluga						10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000

						6. Trošak plaća						10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000

						7. Trošak amortizacije						9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000

						B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8)				0		109,000		109,000		109,000		109,000		109,000		109,000		109,000		109,000		109,000		109,000

						C. Dobit/gubitak [A-B]				0		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000

						D. Ulaganje u materijalnu imovinu				100,000

						E. Ulaganje u obrtna sredstva

						F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]				100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0







						Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK

						Stavka				Godina

										0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

						I. Dobit/gubitak				0		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000		-9,000

						II. Trošak amortizacije				0		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000

						III. Ukupna kapitalna ulaganja				100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						IV. Novčani tok [I + II - III]				-100,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						V. Ostatak vrijednosti projekta																								0.00

						VI. Diskontni faktor				1		0.9615		0.9246		0.8890		0.8548		0.8219		0.7903		0.7599		0.7307		0.7026		0.6756

						VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI]				-100000.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

												0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

						VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV)
[suma diskontiranog novčanog toka]																								-100,000.00

						IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)																								-1.00

						X. Ukupan iznos umanjenja potpore																								0.00



								diskontna stopa		4.00%





						UPUTE:

						* zbog automatiziranog izračuna diskontiranog neto prihoda, potrebno je popuniti samo bijela polja

						** unesite prihode i rashode poslovanja temeljene na stalnim cijenama, a sukladno ostvarivim godišnjim kapacitetima

						*** nulta godina je godina provedbe ulaganja; u odgovarajuće ćelije unesite ukupan iznos planiranog ulaganja

						**** nazivi stavaka prihoda i rashoda se mogu mijenjati zavisno od planiranog ulaganja





						Sukladno odredbama članka 61., stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013., ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod kojeg projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina. 
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2. Prihodi od najamnina

Stavka



E. Ulaganje u obrtna sredstva

A. Prihodi poslovanja (1+2)

3. Trošak održavanja

4. Trošak energije

5. Trošak vanjskih usluga

6. Trošak plaća

7. Trošak amortizacije

Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA 

Stavka

Godina

1. Prihodi od naknada, doprinosa i nekretnina (Općinski 

proračun)

Izračun diskontiranog neto prihoda

B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8)

C. Dobit/gubitak [A-B]

D. Ulaganje u materijalnu imovinu

F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]

Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK

Godina



X. Ukupan iznos umanjenja potpore

IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)

I. Dobit/gubitak

II. Trošak amortizacije

III. Ukupna kapitalna ulaganja

IV. Novčani tok [I + II - III]

V. Ostatak vrijednosti projekta

VI. Diskontni faktor

VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI]

VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV)

[suma diskontiranog novčanog toka]
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