
REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

REPUBBLICA DI CROAZIA

REGIONE ISTRIANA

COMUNE DI VERTENEGLIO

Izvršenje Plana razvojnih programa općine Brtonigla - Verteneglio za 1-6/2021

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. rebalans 2021
Ostvarena
1. rebalans 2021
Ostvareno 
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
6/2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA
29.708.108,00
10.690.242,20
35,98%
MJERA1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
22.985.697,75
7.174.633,96
31,21%

1003
PROGRAM
PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA
2.931.991,00
42.750,00
1,46%

A100759
IZRADA PROJEKTNE 
1.1.22.
Broj donešenih i određenih planova
00101
5
6
2
1.718.241,00
28.875,00
1,68%

DOKUMENTACIJE

A100760
ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, 
1.1.23.
Broj planiranih projekata
00101
3
7
4
625.000,00
3.500,00
0,56%

PROJEKTI

A100762
CERTIFIKATI
1.1.24.
Broj izrade certifikata
00101
10
12
15.000,00
7.500,00
50,00%

A100767
URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA
1.1.25.
Broj donešenih određenih planova
00101
2
3
373.750,00
2.875,00
0,77%

A100768
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG 
1.1.26.
Broj donesenih određenih planova
00101
1
1
1
200.000,00
0,00
0,00%

PLANA

1005
PROGRAM
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI
7.000,00
5.000,00
71,43%

Stranica 1 od 10

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. rebalans 2021
Ostvarena
1. rebalans 2021
Ostvareno 
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
6/2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A100755
SUFINANCIRANJE UDRUGA 
1.1.29
Dotacija udrugama
00101
5
5
3
7.000,00
5.000,00
71,43%

SOCIJALNOG KARAKTERA

1008
PROGRAM
MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
6.955.222,00
1.036.867,39
14,91%

A100802
OTPLATA KREDITA
1.1.32
OTPLATA KREDITA
1
1
0
6.955.222,00
1.036.867,39
14,91%

1013
PROGRAM
ZAŠTITA OKOLIŠA
209.921,00
108.064,47
51,48%

A100713
EKO AKCIJE
1.1.13.
sanacija ilegalnih deponija
00101
1
1
1
81.000,00
60.102,19
74,20%

A100714
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
1.1.14.
sanacija ilegalnih deponija
00101
1
1
0
35.271,00
17.760,52
50,35%

A100715
JAVNO ZDRAVSTVO U 
1.1.15.
Financiranje akcija DDD i vetrinarstvo 
00101
16
16
5
24.900,00
11.625,00
46,69%

KOMUNALNOM DIJELU
higijeničarske usluge

A100800
ZDRAVSTVENE VETERINARSKE 
1.1.31
Veterinarske usluge
0500
1
1
1
68.750,00
18.576,76
27,02%

USLUGE

1014
PROGRAM
PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
567.326,00
90.945,12
16,03%

A100708
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
1.1.16.
sufinanciranje godišnjeg plana rada
00101
6,20%
6,20%
428.600,00
84.789,25
19,78%

A100709
PODRUČNA VATROGASNA 
1.1.17.
Sufinanciranje plana rada ovisno 
00101
4,50%
3,20%
126.000,00
0,00
0,00%

ZAJEDNICA
ostvarenim prihodima

Stranica 2 od 10

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. rebalans 2021
Ostvarena
1. rebalans 2021
Ostvareno 
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
6/2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A100710
SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1.1.18.
Sufinanciranje sukladno zakonu
00101
20 članova
20 članova
12.726,00
6.155,87
48,37%

1015
PROGRAM
IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
11.371.237,75
5.624.407,55
49,46%

K100500
ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
1.1.01.
Površina novoga i obnova %jećeg asfalta
00501
1.180,00
4.000,00
2.000,00
3.065.000,00
1.335.775,19
43,58%

K100501
UREĐENJE ZALJEVA I OBALNOG 
1.1.33
Zbrinjavanje otpada sa javnih površina
00101
1
1
0
30.000,00
0,00
0,00%

DIJELA

K100711
VALORIZACIJA KULTURNIH 
1.1.02.
Projektna dokumentacija
00501
0
1
0
218.490,00
0,00
0,00%

SPOMENIKA

K100717
IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG 
1.1.03.
broj dužnih metara kanalske mreže
00501
170,00
300,00
150
150.000,00
0,00
0,00%

SUSTAVA

K100718
MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE 
1.1.04.
Zamjena%jeće javne rasvjete u LED
00501
600,00
600,00
60
437.500,00
78.489,23
17,94%

RASVJETE

K100719
UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA
1.1.05.
%tak uređenosti
00501
50%
65%
65%
1.039.564,75
39.125,00
3,76%

K100720
IZGRADNJA PROMETNICE UNUTAR 
1.1.06.
Izgradnja pristupnih promernica u%tcima
00501
70%
80%
0%
325.301,00
176.593,96
54,29%

PODUZETNIČKE ZONE ŠTRPE S 

PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM

K100721
UREĐENJE  GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
1.1.07.
Površina novo uređenih objekata
00501
1.500,00
1.500,00
0
540.000,00
162.572,50
30,11%

Stranica 3 od 10

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. rebalans 2021
Ostvarena
1. rebalans 2021
Ostvareno 
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
6/2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

K100722
UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE
1.1.08.
Izgradnja mrtvačnice
00501
0
1
0
228.656,00
0,00
0,00%

K100724
UREĐENJE LJEKARNE
1.1.09.
Broj rekonstruirane ljekarne
00501
1
1
1
85.200,00
21.002,00
24,65%

K100725
DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA
1.1.10.
Površina izgradnja novog vrtića
00501
400,00
1.000,00
0,00
4.241.526,00
3.600.376,95
84,88%

K100726
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 
1.1.11.
Uređenje i poprakak krova
00501
1
1
1
150.000,00
0,00
0,00%

ŠKOLSKIH OBJEKATA

K100727
CENTAR ISTARSKIH OKUSA I  VINSKE 
1.1.11.
Unutarnje uređenje i oprema
00501
1
1
0
410.000,00
0,00
0,00%

TRADICIJE

K100729
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
1.1.12.
Broj novo izgrađenih rasvjetnih tijela
00501
0
30
0
250.000,00
144.892,50
57,96%

K100797
UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA
1.1.27.
Uređenje stambenih objekata
00101
1
1
1
50.000,00
65.580,22
131,16%

K100799
IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE
1.1.30
Izgradnja školske dvorane
00501
1
1
0
150.000,00
0,00
0,00%

1016
PROGRAM
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
943.000,00
266.599,43
28,27%

A100502
UREĐENJE PROSTORA
1.1.19.
uređenje
00101
0,00
0,00

Stranica 4 od 10

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. rebalans 2021
Ostvarena
1. rebalans 2021
Ostvareno 
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
6/2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A100601
VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE 
1.1.20.
Plaće zaposlenika Vlastitog pogona i 
00101
6
6
5
943.000,00
266.599,43
28,27%

JAVNIH POVRŠINA
održ. Javnih površina s održ. 

Mehanizacije

A100765
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
1.1.21.
Zaprimljene prijave (oštećenja)/broj 
00101
12
12
45
0,00
0,00

intervencija
MJERA1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE POLJOPRIVREDE
637.500,00
320.500,00
50,27%

1004
PROGRAM
RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA
637.500,00
320.500,00
50,27%

A100748
SUBVENCIONIRANJE KAMATA 
1.2.01.
Broj poduzetnika sa subvencioniranom 
00101
1
2
2
10.000,00
0,00
0,00%

PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA
kamatom

A100752
SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA 
1.2.02.
Broj subvencioniranih mjera
00101
6
7
10.000,00
0,00
0,00%

RURALNOG RAZVOJA

A100753
SUFINANCIRANJE UDRUGA 
1.2.03.
Broj subvencioniranih udruga
00101
1
1
1
67.500,00
45.500,00
67,41%

POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA

A100754
STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA 
1.2.04.
Strateški program 
00101
550.000,00
275.000,00
50,00%

OPĆINE BRTONIGLA
razvoja(poljoprivrede,turizma, promocija)
MJERA1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA
6.084.910,25
3.195.108,24
52,51%

1001
PROGRAM
MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
4.295.182,25
2.566.315,61
59,75%

A100101
ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I 
1.3.11.
Broj predmeta u rješevanju i vrijeme 
00101
15 predmeta tijedno
20 predmeta tijedno
1.497.331,00
669.376,62
44,70%

STRUČNO OSOBLJE
rješavanja

Stranica 5 od 10

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. rebalans 2021
Ostvarena
1. rebalans 2021
Ostvareno 
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
6/2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A100766
REDOVNA DJELATNOST JAVNE 
1.3.12.
Broj predmeta u rješavanju i vrijeme 
00101
15 predmeta tijedno
20 predmeta tijedno
2.780.851,25
1.896.938,99
68,21%

UPRAVE I ADMINISTRACIJE
rješavanja

A100775
MEĐUNARODNI PROJEKTI
1.3.13.
realizacija projekta
00101
0
1
0
17.000,00
0,00
0,00%

A100795
NAJAM  VOZILA
1.3.14.
Broj vozila za potrebe Općinske uprave
00101
2
2
2
0,00
0,00

1002
PROGRAM
UPRAVLJANJE IMOVINOM
1.444.430,00
444.433,74
30,77%

A100731
TURISTIČKA SIGNALIZACIJA
1.3.07.
Unapređenje turističke infrastrukture
00101
0,00
0,00

A100763
ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA 
1.3.08.
00101
847.730,00
431.490,74
50,90%

REDOVITO KORIŠTENJE

A100764
ODRŽAVANJE POSTROJENJA I 
1.3.09.
Broj naručenih i izvršenih usluga 
00101
5
6
51.000,00
12.943,00
25,38%

OPREME
održavanja

K100757
OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE
1.3.10.
Nabava inform. Sustava i tehnike
00101
345.700,00
0,00
0,00%

K100758
NABAVA VOZILA
1.1.28
Kupnja služnemog auta
1
1
1
0,00
0,00

K100779
KUPNJA ZEMLJIŠTA
1.3.06.
Radi rješ. Imovinsko pravnih poslova
00101
3
3
200.000,00
0,00
0,00%

1008
PROGRAM
MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
345.298,00
184.358,89
53,39%

Stranica 6 od 10

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. rebalans 2021
Ostvarena
1. rebalans 2021
Ostvareno 
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
6/2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A100735
POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I 
1.3.01.
Uplata potpora sukladno zakonu i odluci
00101
11
11
11
33.000,00
-23.749,86
-71,97%

NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA

A100737
MJESNA SAMOUPRAVA
1.3.02.
Financiranje aktivnosti mjesnih odbora
00101
5 mj. odbora
5 mj. odbora
5mj. Obbora
50.000,00
0,00
0,00%

A100769
PRORAČUNSKA PRIČUVA
1.3.03.
Za nepredviđene namjene koje nisu 
00101
20.000,00
20.000,00
45.000,00
27.061,09
60,14%

planirane proračunom

A100771
OTPLATA OKVIRNOG KREDITA
1.3.16
Kamata na dozvoljeni minus
0400
1
1
0
26.501,00
55.136,69
208,06%

A100773
ODRŽAVANJE IZBORA
1.3.15.
Izbori
00101
1
1
1
150.000,00
103.113,97
68,74%

A100782
 DOTACIJA CRVENOG KRIŽA
1.3.04.
Sufinanciranje rada ovisno o ostvarenom
00101
2%
2%
40.797,00
22.797,00
55,88%

 proračunu

A100783
SAVJET MLADIH
1.3.05.
Financiranje aktivnosti te ponovno 
00101
5 člana
10 člana
0,00
0,00

imenovanje članova

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKOG POTENCIJALA
2.509.000,00
885.618,60
35,30%
MJERA2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐIVANJE  S POTREBAMA 
2.509.000,00
885.618,60
35,30%
OPĆINE

1009
PROGRAM
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU
2.300.000,00
791.145,75
34,40%

A100701
RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI 
2.1.01.
Broj zaposlenih osoba
00102
13
13
13
1.673.500,00
719.008,71
42,96%

VRTIĆ

Stranica 7 od 10

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. rebalans 2021
Ostvarena
1. rebalans 2021
Ostvareno 
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
6/2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A100702
REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - 
2.1.02.
Plaćanje troškova
00102
100%iznosa
100%iznosa
50%
542.500,00
31.257,76
5,76%

DJEČJI VRTIĆ

A100703
REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH 
2.1.03.
Broj isplaćenih naknada godišnje
00102
100%iznosa
100%iznosa
50%
15.000,00
0,00
0,00%

TIJELA - DJEČJI VRTIĆ

A100704
ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA 
2.1.04.
Financiranje redovnog održavanja
00102
100%iznosa
100%iznosa
100%
47.000,00
19.824,75
42,18%

REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ

A100705
ODRŽAVANJE POSTROJENJA I 
2.1.05.
Financiranje opreme
00102
100%iznosa
100%iznosa
100%
7.000,00
0,00
0,00%

OPREME - DJEČJI VRTIĆ

A100801
SUF. PROGRAMA ODGOJA I 
2.1.10
Broj učenika
00102
6
6
50%
0,00
16.820,00

OBRAZOVANJA DJECE PRIP. 

NACIONALNIH MANJINA

K100780
OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA
2.1.06.
Financiranje opreme
00102
100%iznosa
100%iznosa
100%
15.000,00
4.234,53
28,23%

1012
PROGRAM
OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
209.000,00
94.472,85
45,20%

A100716
STIPENDIRANJE STUDENATA
2.1.07.
Broj studenata
00102
12
15
15
100.000,00
22.500,00
22,50%

A100742
SUFINANCIRANJE NABAVE 
2.1.08.
Broj učenika nižih razreda O.Š.
00102
21
21
0
100.000,00
71.972,85
71,97%

UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAVAK

A100743
NAGRADE ODLIKAŠIMA
2.1.09.
Broj učenika
00102
4
4
0
9.000,00
0,00
0,00%

CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA
1.073.808,00
325.454,78
30,31%

Stranica 8 od 10

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. rebalans 2021
Ostvarena
1. rebalans 2021
Ostvareno 
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
6/2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
MJERA3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČUNA ŽIVOTA U UNAPREĐIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
265.000,00
137.500,00
51,89%

1011
PROGRAM
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE
265.000,00
137.500,00
51,89%

A100733
SUFINANCIRANJE UDRUGA 
3.1.01.
Broj udruga
000101
2
2
2
265.000,00
137.500,00
51,89%

SPORTSKOG ZNAČAJA
MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE
443.270,00
72.426,00
16,34%

1007
PROGRAM
JAVNE POTREBE U KULTURI
443.270,00
72.426,00
16,34%

A100732
PROJEKT BRZI Internet
3.2.01.
Realizacija projekta
00101
10.000,00
0,00
0,00%

A100736
FINANCIRANJE UDRUGAMA 
3.2.02.
Broj zajednica(udruga) nacionalnih 
00101
2
2
2
110.000,00
69.500,00
63,18%

NACIONALNE MANJINE
manjina

A100739
OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA
3.2.03.
Uređenja crkve
00101
2
2
2
206.270,00
0,00
0,00%

A100740
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE 
3.2.04.
Broj organiziranih manifestacija
00101
10
10
1
50.000,00
0,00
0,00%

BRTONIGLA

A100756
ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA 
3.2.07.
Broj organiziranih manifestacija godišnje
00101
1
1
1
50.000,00
2.926,00
5,85%

PODRUČJU OPĆINE

A100796
KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE
3.2.06.
Štampanje knjige Brtonigle
00101
1
1
1
17.000,00
0,00
0,00%

Stranica 9 od 10

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. rebalans 2021
Ostvarena
1. rebalans 2021
Ostvareno 
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
6/2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
MJERA3.3. POBOLJŠENJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/UGRŽENIH SKUPINA-MLADIH, ŽENA, DJECE, 
365.538,00
115.528,78
31,61%
BRANITELJA, STRADALNIH RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH

1005
PROGRAM
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI
305.600,00
108.089,78
35,37%

A100301
TROŠKOVI STANOVANJA
3.3.01.
Broj korisnika
00301
20
20
20
126.000,00
19.120,31
15,17%

A100744
NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD
3.3.02.
Broj novorođenčadi
00301
10
10
10
80.000,00
35.000,00
43,75%

A100787
POMOĆI UMIROVLJENICIMA
3.3.03.
Jednokratna pomoć/broj korisnika
00301
5
8
12
46.800,00
38.400,00
82,05%

A100788
SUFINANCIRANJE PROGRAMA 
3.3.04.
Broj osoba za sufinanciranje
00301
7
7
7
52.800,00
15.569,47
29,49%

RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA

1006
PROGRAM
ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA
59.938,00
7.439,00
12,41%

A100741
SUFINANCIRANJE UDRUGA 
3.3.05.
Sufinanciranje hitne medicinske pomoći
00301
1
1
1
59.938,00
7.439,00
12,41%

ZDRAVSTVENOG KARAKTERA

SVEUKUPNO
33.290.916,00
11.901.315,58
35,75%

Stranica 10 od 10
