
REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO

REPUBBLICA DI CROAZIA

REGIONE ISTRIANA

COMUNE DI VERTENEGLIO

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO DO 30.06.2020. GODINE

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. Rebalans 2020
Ostvarena
1. Rebalans 
Ostvareno
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA
34.960.301,00
3.072.732,09
8,79%
MJERA1.1. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
29.580.406,00
1.316.385,34
4,45%

1003
PROGRAM
PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA
2.625.000,00
59.125,00
2,25%

A100759
IZRADA PROJEKTNE 
1.1.22.
Broj donešenih i određenih planova
00101
5
6
2
1.635.000,00
22.875,00
1,40%

DOKUMENTACIJE

A100760
ELABORATI, TROŠKOVNICI, IZVJEŠĆA, 
1.1.23.
Broj planiranih projekata
00101
3
7
4
435.000,00
13.250,00
3,05%

PROJEKTI

A100762
CERTIFIKATI
1.1.24.
Broj izrade certifikata
00101
10
12
15.000,00
0,00
0,00%

A100767
URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA
1.1.25.
Broj donešenih određenih planova
00101
2
3
390.000,00
14.375,00
3,69%

A100768
IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG 
1.1.26.
Broj donesenih određenih planova
00101
1
1
1
150.000,00
8.625,00
5,75%

PLANA

1005
PROGRAM
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI
7.000,00
0,00
0,00%

Stranica 1 od 10

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. Rebalans 2020
Ostvarena
1. Rebalans 
Ostvareno
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A100755
SUFINANCIRANJE UDRUGA 
1.1.29
Dotacija udrugama
00101
5
5
3
7.000,00
0,00
0,00%

SOCIJALNOG KARAKTERA

1008
PROGRAM
MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
7.111.140,00
0,00
0,00%

A100802
OTPLATA KREDITA
1.1.32
OTPLATA KREDITA
1
1
0
7.111.140,00
0,00
0,00%

1013
PROGRAM
ZAŠTITA OKOLIŠA
190.171,00
31.497,92
16,56%

A100713
EKO AKCIJE
1.1.13.
sanacija ilegalnih deponija
00101
1
1
1
80.000,00
3.000,00
3,75%

A100714
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
1.1.14.
sanacija ilegalnih deponija
00101
1
1
0
35.271,00
7.973,27
22,61%

A100715
JAVNO ZDRAVSTVO U 
1.1.15.
Financiranje akcija DDD i vetrinarstvo 
00101
16
16
5
24.900,00
13.929,38
55,94%

KOMUNALNOM DIJELU
higijeničarske usluge

A100800
ZDRAVSTVENE VETERINARSKE 
1.1.31
Veterinarske usluge
0500
1
1
1
50.000,00
6.595,27
13,19%

USLUGE

1014
PROGRAM
PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA
620.726,00
131.989,85
21,26%

A100708
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
1.1.16.
sufinanciranje godišnjeg plana rada
00101
6,20%
6,20%
428.000,00
93.689,08
21,89%

A100709
PODRUČNA VATROGASNA 
1.1.17.
Sufinanciranje plana rada ovisno 
00101
4,50%
3,20%
180.000,00
32.144,90
17,86%

ZAJEDNICA
ostvarenim prihodima

Stranica 2 od 10

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. Rebalans 2020
Ostvarena
1. Rebalans 
Ostvareno
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A100710
SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
1.1.18.
Sufinanciranje sukladno zakonu
00101
20 članova
20 članova
12.726,00
6.155,87
48,37%

1015
PROGRAM
IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
18.058.369,00
801.220,72
4,44%

K100500
ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
1.1.01.
Površina novoga i obnova %jećeg asfalta
00501
1.180,00
4.000,00
2.000,00
2.945.000,00
53.970,00
1,83%

K100711
VALORIZACIJA KULTURNIH 
1.1.02.
Projektna dokumentacija
00501
0
1
0
291.457,00
0,00
0,00%

SPOMENIKA

K100717
IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG 
1.1.03.
broj dužnih metara kanalske mreže
00501
170,00
300,00
150
120.000,00
0,00
0,00%

SUSTAVA

K100718
MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE 
1.1.04.
Zamjena%jeće javne rasvjete u LED
00501
600,00
600,00
60
400.000,00
56.280,00
14,07%

RASVJETE

K100719
UREĐENJE PARKOVA I IGRALIŠTA
1.1.05.
%tak uređenosti
00501
50%
65%
65%
180.000,00
15.282,99
8,49%

K100720
RAZVOJ PODUZETNIČKIH ZONA
1.1.06.
Izgradnja pristupnih promernica u%tcima
00501
70%
80%
0%
3.120.984,00
422.585,00
13,54%

K100721
UREĐENJE  GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
1.1.07.
Površina novo uređenih objekata
00501
1.500,00
1.500,00
0
630.000,00
48.070,24
7,63%

K100722
UREĐENJE GROBLJA I MRTVAČNICE
1.1.08.
Izgradnja mrtvačnice
00501
0
1
0
258.656,00
58.637,50
22,67%

Stranica 3 od 10

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. Rebalans 2020
Ostvarena
1. Rebalans 
Ostvareno
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

K100724
UREĐENJE LJEKARNE
1.1.09.
Broj rekonstruirane ljekarne
00501
1
1
1
85.200,00
42.209,99
49,54%

K100725
DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA
1.1.10.
Površina izgradnja novog vrtića
00501
400,00
1.000,00
0,00
7.629.072,00
30.962,50
0,41%

K100726
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 
1.1.11.
Uređenje i poprakak krova
00501
1
1
1
150.000,00
0,00
0,00%

ŠKOLSKIH OBJEKATA

K100727
CENTAR ISTARSKIH OKUSA I  VINSKE 
1.1.11.
Unutarnje uređenje i oprema
00501
1
1
0
1.448.000,00
67.612,50
4,67%

TRADICIJE

K100729
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
1.1.12.
Broj novo izgrađenih rasvjetnih tijela
00501
0
30
0
250.000,00
5.610,00
2,24%

K100797
UREĐENJE STAMBENIH OBJEKATA
1.1.27.
Uređenje stambenih objekata
00101
1
1
1
50.000,00
0,00
0,00%

K100799
IZGRADNJA ŠKOLSKE DVORANE
1.1.30
Izgradnja školske dvorane
00501
1
1
0
500.000,00
0,00
0,00%

1016
PROGRAM
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
968.000,00
292.551,85
30,22%

A100502
UREĐENJE PROSTORA
1.1.19.
uređenje
00101
0,00
0,00

A100601
VLASTITI POGON ZA ODRŽAVANJE 
1.1.20.
Plaće zaposlenika Vlastitog pogona i 
00101
6
6
5
968.000,00
292.551,85
30,22%

JAVNIH POVRŠINA
održ. Javnih površina s održ. 

Mehanizacije

Stranica 4 od 10

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. Rebalans 2020
Ostvarena
1. Rebalans 
Ostvareno
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A100765
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
1.1.21.
Zaprimljene prijave (oštećenja)/broj 
00101
12
12
45
0,00
0,00

intervencija
MJERA1.2. RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE POLJOPRIVREDE
512.500,00
212.500,00
41,46%

1004
PROGRAM
RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA
512.500,00
212.500,00
41,46%

A100748
SUBVENCIONIRANJE KAMATA 
1.2.01.
Broj poduzetnika sa subvencioniranom 
00101
1
2
2
10.000,00
0,00
0,00%

PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA
kamatom

A100752
SUBVENCIONIRANJE OSTALIH MJERA 
1.2.02.
Broj subvencioniranih mjera
00101
6
7
10.000,00
0,00
0,00%

RURALNOG RAZVOJA

A100753
SUFINANCIRANJE UDRUGA 
1.2.03.
Broj subvencioniranih udruga
00101
1
1
1
67.500,00
0,00
0,00%

POLJOPRIVREDNOG ZNAČAJA

A100754
STRATEŠKI PROGRAM RAZVOJA 
1.2.04.
Strateški program 
00101
425.000,00
212.500,00
50,00%

OPĆINE BRTONIGLA
razvoja(poljoprivrede,turizma, promocija)
MJERA1.3. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA
4.867.395,00
1.543.846,75
31,72%

1001
PROGRAM
MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
2.931.100,00
967.562,27
33,01%

A100101
ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I 
1.3.11.
Broj predmeta u rješevanju i vrijeme 
00101
15 predmeta tijedno
20 predmeta tijedno
1.497.331,00
575.633,96
38,44%

STRUČNO OSOBLJE
rješavanja

A100766
REDOVNA DJELATNOST JAVNE 
1.3.12.
Broj predmeta u rješavanju i vrijeme 
00101
15 predmeta tijedno
20 predmeta tijedno
1.293.779,00
391.928,31
30,29%

UPRAVE I ADMINISTRACIJE
rješavanja

Stranica 5 od 10

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. Rebalans 2020
Ostvarena
1. Rebalans 
Ostvareno
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A100775
MEĐUNARODNI PROJEKTI
1.3.13.
realizacija projekta
00101
0
1
0
139.990,00
0,00
0,00%

A100795
NAJAM  VOZILA
1.3.14.
Broj vozila za potrebe Općinske uprave
00101
2
2
2
0,00
0,00

1002
PROGRAM
UPRAVLJANJE IMOVINOM
1.747.197,00
549.487,48
31,45%

A100731
TURISTIČKA SIGNALIZACIJA
1.3.07.
Unapređenje turističke infrastrukture
00101
0,00
0,00

A100763
ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA 
1.3.08.
00101
858.930,00
331.963,08
38,65%

REDOVITO KORIŠTENJE

A100764
ODRŽAVANJE POSTROJENJA I 
1.3.09.
Broj naručenih i izvršenih usluga 
00101
5
6
51.000,00
8.971,90
17,59%

OPREME
održavanja

K100757
OPREMANJE OPĆINSKE ZGRADE
1.3.10.
Nabava inform. Sustava i tehnike
00101
387.267,00
208.552,50
53,85%

K100758
NABAVA VOZILA
1.1.28
Kupnja služnemog auta
1
1
1
0,00
0,00

K100779
KUPNJA ZEMLJIŠTA
1.3.06.
Radi rješ. Imovinsko pravnih poslova
00101
3
3
450.000,00
0,00
0,00%

1008
PROGRAM
MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA
189.098,00
26.797,00
14,17%

A100735
POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA I 
1.3.01.
Uplata potpora sukladno zakonu i odluci
00101
11
11
11
34.800,00
0,00
0,00%

NEZAVISNIM VIJEĆNICIMA

Stranica 6 od 10

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. Rebalans 2020
Ostvarena
1. Rebalans 
Ostvareno
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A100737
MJESNA SAMOUPRAVA
1.3.02.
Financiranje aktivnosti mjesnih odbora
00101
5 mj. odbora
5 mj. odbora
5mj. Obbora
10.000,00
0,00
0,00%

A100769
PRORAČUNSKA PRIČUVA
1.3.03.
Za nepredviđene namjene koje nisu 
00101
20.000,00
20.000,00
45.000,00
4.000,00
8,89%

planirane proračunom

A100771
OTPLATA OKVIRNOG KREDITA
1.3.16
Kamata na dozvoljeni minus
0400
1
1
0
26.501,00
0,00
0,00%

A100773
ODRŽAVANJE IZBORA
1.3.15.
Izbori
00101
1
1
1
50.000,00
0,00
0,00%

A100782
 DOTACIJA CRVENOG KRIŽA
1.3.04.
Sufinanciranje rada ovisno o ostvarenom
00101
2%
2%
22.797,00
22.797,00
100,00%

 proračunu

A100783
SAVJET MLADIH
1.3.05.
Financiranje aktivnosti te ponovno 
00101
5 člana
10 člana
0,00
0,00

imenovanje članova

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKOG POTENCIJALA
2.473.349,00
1.066.858,90
43,13%
MJERA2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLAĐIVANJE  S POTREBAMA 
2.473.349,00
1.066.858,90
43,13%
OPĆINE

1009
PROGRAM
JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU
2.264.349,00
987.794,82
43,62%

A100701
RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI 
2.1.01.
Broj zaposlenih osoba
00102
13
13
13
1.650.600,00
770.998,16
46,71%

VRTIĆ

A100702
REDOVITI TROŠKOVI POSLOVANJA - 
2.1.02.
Plaćanje troškova
00102
100%iznosa
100%iznosa
50%
495.700,00
160.060,08
32,29%

DJEČJI VRTIĆ

Stranica 7 od 10

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. Rebalans 2020
Ostvarena
1. Rebalans 
Ostvareno
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A100703
REDOVAN RAD ČLANOVA IZVRŠNIH 
2.1.03.
Broj isplaćenih naknada godišnje
00102
100%iznosa
100%iznosa
50%
15.000,00
0,00
0,00%

TIJELA - DJEČJI VRTIĆ

A100704
ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA 
2.1.04.
Financiranje redovnog održavanja
00102
100%iznosa
100%iznosa
100%
44.000,00
22.564,73
51,28%

REDOVITO KORIŠTENJE - DJEČJI VRTIĆ

A100705
ODRŽAVANJE POSTROJENJA I 
2.1.05.
Financiranje opreme
00102
100%iznosa
100%iznosa
100%
17.000,00
12.348,12
72,64%

OPREME - DJEČJI VRTIĆ

A100801
SUF. PROGRAMA ODGOJA I 
2.1.10
Broj učenika
00102
6
6
50%
0,00
7.140,00

OBRAZOVANJA DJECE PRIP. 

NACIONALNIH MANJINA

K100780
OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA
2.1.06.
Financiranje opreme
00102
100%iznosa
100%iznosa
100%
42.049,00
14.683,73
34,92%

1012
PROGRAM
OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
209.000,00
79.064,08
37,83%

A100716
STIPENDIRANJE STUDENATA
2.1.07.
Broj studenata
00102
12
15
15
100.000,00
43.800,00
43,80%

A100742
SUFINANCIRANJE NABAVE 
2.1.08.
Broj učenika nižih razreda O.Š.
00102
21
21
0
100.000,00
35.264,08
35,26%

UDŽBENIKA, PRODUŽENI BORAVAK

A100743
NAGRADE ODLIKAŠIMA
2.1.09.
Broj učenika
00102
4
4
0
9.000,00
0,00
0,00%

CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA
1.273.808,00
231.407,31
18,17%
MJERA3.1. POTICANJE ZDRAVIJEG NAČUNA ŽIVOTA U UNAPREĐIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
235.000,00
57.500,00
24,47%

Stranica 8 od 10

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. Rebalans 2020
Ostvarena
1. Rebalans 
Ostvareno
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1011
PROGRAM
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE
235.000,00
57.500,00
24,47%

A100733
SUFINANCIRANJE UDRUGA 
3.1.01.
Broj udruga
000101
2
2
2
235.000,00
57.500,00
24,47%

SPORTSKOG ZNAČAJA
MJERA3.2. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE
683.270,00
50.606,00
7,41%

1007
PROGRAM
JAVNE POTREBE U KULTURI
683.270,00
50.606,00
7,41%

A100732
PROJEKT BRZI Internet
3.2.01.
Realizacija projekta
00101
10.000,00
0,00
0,00%

A100736
FINANCIRANJE UDRUGAMA 
3.2.02.
Broj zajednica(udruga) nacionalnih 
00101
2
2
2
110.000,00
0,00
0,00%

NACIONALNE MANJINE
manjina

A100739
OBNOVA SAKRALNIH OBJEKATA
3.2.03.
Uređenja crkve
00101
2
2
2
196.270,00
0,00
0,00%

A100740
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE 
3.2.04.
Broj organiziranih manifestacija
00101
10
10
1
300.000,00
50.000,00
16,67%

BRTONIGLA

A100756
ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA NA 
3.2.07.
Broj organiziranih manifestacija godišnje
00101
1
1
1
50.000,00
606,00
1,21%

PODRUČJU OPĆINE

A100796
KNJIGA STARIH PJESMA BRTONIGLE
3.2.06.
Štampanje knjige Brtonigle
00101
1
1
1
17.000,00
0,00
0,00%
MJERA3.3. POBOLJŠENJE KVALITETE ŽIVOTA CILJNIH/UGRŽENIH SKUPINA-MLADIH, ŽENA, DJECE, 
355.538,00
123.301,31
34,68%
BRANITELJA, STRADALNIH RATA, OSOBA S INVALIDITETOM, STARIH I NEMOĆNIH

1005
PROGRAM
JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI
295.600,00
123.301,31
41,71%

Stranica 9 od 10

Akt/pr.
Aktivnost/Projekt
Oznaka
Pokazatelj rezultata
Org.
Polazna
1. Rebalans 2020
Ostvarena
1. Rebalans 
Ostvareno
Indeks

klas.
vrijednost
vrijednost
2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A100301
TROŠKOVI STANOVANJA
3.3.01.
Broj korisnika
00301
20
20
20
126.000,00
34.555,15
27,42%

A100744
NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD
3.3.02.
Broj novorođenčadi
00301
10
10
10
70.000,00
35.000,00
50,00%

A100787
POMOĆI UMIROVLJENICIMA
3.3.03.
Jednokratna pomoć/broj korisnika
00301
5
8
12
46.800,00
43.200,00
92,31%

A100788
SUFINANCIRANJE PROGRAMA 
3.3.04.
Broj osoba za sufinanciranje
00301
7
7
7
52.800,00
10.546,16
19,97%

RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA

1006
PROGRAM
ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA
59.938,00
0,00
0,00%

A100741
SUFINANCIRANJE UDRUGA 
3.3.05.
Sufinanciranje hitne medicinske pomoći
00301
1
1
1
59.938,00
0,00
0,00%

ZDRAVSTVENOG KARAKTERA

SVEUKUPNO
38.707.458,00
4.370.998,30
11,29%

Stranica 10 od 10
